СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 214-260 (ЛОТ 1) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 001 ADB/CW 6-1

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ТОО «АКМ» (РК)

КНС: SMEC International PTY Ltd (Австралия)

Автор проекта: ТОО «Каздорпроект»

Дата начала работ (Уведомление): 10 января 2010 года

Продолжительность Контракта; 37 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 5,107,777,777.00 тенге

Дата завершения работ: 30 июня 2013 года

Количество продленных месяцев: 40.70месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 5,107,777,777.00 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 45.3 |
| Покрытие из высокопористого асфальтобетона | км | 45.3 |
| Покрытие из крупнозернистого асфальтобетона | км | 45.3 |
| Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона | км | 45.3 |
| Устройство основания | км | 45.3 |
| Подстилающий слой | км | 45.3 |
| Земляные работы | тыс. м³ | 404.290 |
| Водопропускные трубы | шт. | 56 |
| Мосты | шт. | 2 |
| Устройство освещения | лм | 10 300. |