СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 0-17.7 (ЛОТ 1II) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 008 ADB/CW 2

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ТОО «АКМ» (РК)

КНС: SNC Lavalin International в ассоциации с ТОО «КазДорПроект»  (Канада/РК)

Автор проекта: ТОО «Астанадорпроект»

Дата начала работ (Уведомление): 26 января 2012 года

Продолжительность Контракта; 21 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 1,487,678,879.30 тенге

Дата завершения работ: 26 ноября 2014 года

Количество продленных месяцев: 34.03 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 1,661,072,494.47 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 17.7 |
| Покрытие из высокопористого асфальтобетона | км | 17.7 |
| Покрытие из крупнозернистого асфальтобетона | км | 17.7 |
| Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона | км | 17.7 |
| Устройство основания | км | 17.7 |
| Подстилающий слой | км | 17.7 |
| Земляные работы | м³ | 499 340 |
| Водопропускные трубы | шт. | 19 |