СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 310.5-358.6 (ЛОТ 1) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 004 ADB/CW 1

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ТОО «КСС» (Республика Корея)

КНС: DOHWA (Республика Корея) в ассоциации ТОО «Туран Курылыс» (РК)

Автор проекта: ТОО «Каздорпроект»

Дата начала работ (Уведомление): 17 сентября 2010 года

Продолжительность Контракта; 33 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 12,103,767,435.00 тенге

Дата завершения работ: 01 августа 2013 года

Количество продленных месяцев: 34.43 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 15.417,768,259.00 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 48.1 |
| Покрытие из цементобетона (12.5 см) | км | 48.1 |
| Подстилающий слой из цементобетона (12.5 см) |  | 48.1 |
| Устройство основания | км | 48.1 |
| Нижний слой (стабилизированный цемент) | км | 48.1 |
| Подстилающий слой | км | 48.1 |
| Земляные работы | м³ | 3,35,040 |
| Водопропускные трубы | шт. | 47 |
| Мосты/путепроводы | шт. | 3 |