СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 261.5-310.5 (ЛОТ 1) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 009 ADB/CW 1

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ТОО «КСС» (Республика Корея)

КНС: Kocks Consult GMBH в ассоциации ТОО «АлматыЖоба»

Автор проекта: ТОО "КазНИИ ПИ "Дортранс"

Дата начала работ (Уведомление): 22 мая 2012 года

Продолжительность Контракта; 24 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 12,425,189,420.00 тенге

Дата завершения работ: 21 мая 2014 года

Количество продленных месяцев: 24 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 13,094,436,552.00 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 49 |
| Покрытие из цементобетона (12.5 см) | км | 49 |
| Подстилающий слой из цементобетона (12.5 см) |  | 49 |
| Устройство основания | км | 49 |
| Нижний слой (стабилизированный цемент) | км | 49 |
| Подстилающий слой | км | 49 |
| Земляные работы | м³ | 2,796,500 |
| Водопропускные трубы | шт. | 47 |
| Мосты/путепроводы | шт. | 4 |