СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 261.5-310.5 (ЛОТ 1) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 010 ADB/CW 1

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ТОО «КСС» (Республика Корея)

КНС: Kocks Consult GMBH в ассоциации ТОО «АлматыЖоба»

Автор проекта: ТОО "Карагандадорпроект"

Дата начала работ (Уведомление): 7 августа 2013 года

Продолжительность Контракта; 24 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 14,800,238,556.16 тенге

Дата завершения работ: октябрь 2015 года

Количество продленных месяцев: 24 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 15,203,828,316.60 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 65.1 |
| в том числе автодорога 4-ех полосная I-ой категории |
| Протяженность дороги | км | 7.7 |
| Покрытие из цементобетона (25 см) | км | 7.7 |
| Подстилающий слой | км | 7.7 |
| Устройство основания | км | 7.7 |
| Земляные работы | м3 | 161 000 |
| Водопропускные трубы | шт. | 8 |
| в том числе автодорога 2-ух полосная II-ой категории |
| Протяженность дороги | км | 57.4 |
| Покрытие ЩМА | км | 57.4 |
| Пористый асфальтобетон | км | 57.4 |
| Основание из ЩПС | км | 57.4 |
| Основание из тощего бетона | км | 57.4 |
| Подстилающий слой | км | 57.4 |
| Земляные работы | м³ | 2 755 828 |
| Водопропускные трубы | шт. | 130 |
| Мосты через реки/малые мосты | шт. | 3/3 |
| Путепроводы/транспортные развязки | шт. | 6/4 |