СПРАВКА

Проект реконструкции и строительства международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 443-483 (ЛОТ III) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 003 ADB/CW 3-2

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: СП «КСС/ЖамбылЖолКурылыс» (Республика Корея/РК)

КНС: SMEC International PTY Ltd (Австралия)

Автор проекта: ТОО «Каздорпроект»

Дата начала работ (Уведомление): 19 января 2010 года

Продолжительность Контракта; 37 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 12,333,781,700.00 тенге

Дата завершения работ: 23 ноября 2012 года

Количество продленных месяцев: 34.38 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 13,170,527,758.00 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 40.4 |
| Покрытие из цементобетона (12 см) | км | 40.4 |
| Подстилающий слой из цементобетона (13 см) |  | 40.4 |
| Устройство основания | км | 40.4 |
| Нижний слой (стабилизированный цемент) | км | 40.4 |
| Подстилающий слой из асфальта | км | 40.4 |
| Подстилающий слой | км | 40.4 |
| Земляные работы | м³ | 2,364,647.00 |
| Водопропускные трубы | шт. | 31 |
| Мосты/путепроводы | шт. | 3 |
| Устройство освещения | лм | 3,711 |