СПРАВКА

Проект реконструкции и строительства международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 404-443 (ЛОТ II) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 002 ADB/CW 3-1

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой» (РК)

КНС: SMEC International PTY Ltd (Австралия)

Автор проекта: ТОО «Каздорпроект»

Дата начала работ (Уведомление): 10 января 2010 года

Продолжительность Контракта; 37 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 13,629,708,592,00 тенге

Дата завершения работ: 07 ноября 2012 года

Количество продленных месяцев: 34.9 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 14,212,587,358.65 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 40.7 |
| Покрытие из цементобетона (12 см) | км | 40.7 |
| Подстилающий слой из цементобетона (13 см) |  | 40.7 |
| Устройство основания | км | 40.7 |
| Нижний слой (стабилизированный цемент) | км | 40.7 |
| Подстилающий слой из асфальта | км | 40.7 |
| Подстилающий слой | км | 40.7 |
| Земляные работы | м³ | 3,228,942.00 |
| Водопропускные трубы | шт. | 57 |
| Мосты/путепроводы | шт. | 4 |
| Устройство освещения | лм | 2,918 |