СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 358.6-389.4 (ЛОТ I1) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 005 ADB/CW 2

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой» (РК)

КНС: DOHWA (Республика Корея) в ассоциации ТОО «Туран Курылыс» (РК)

Автор проекта: ТОО "КазНИИ ПИ "Дортранс"

Дата начала работ (Уведомление): 17 сентября 2010 года

Продолжительность Контракта; 31 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 8,536,346,373.68 тенге

Дата завершения работ: 17 января 2013 года

Количество продленных месяцев: 28.0 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 9,191120,135.22 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 30.8 |
| Покрытие из цементобетона (12.5 см) | км | 30.8 |
| Подстилающий слой из цементобетона (12.5 см) |  | 30.8 |
| Устройство основания | км | 30.8 |
| Нижний слой (стабилизированный цемент) | км | 30.8 |
| Подстилающий слой | км | 30.8 |
| Земляные работы | м³ | 2,242,000 |
| Водопропускные трубы | шт. | 56 |
| Мосты/путепроводы | шт. | 4 |