СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 162-260 (ЛОТ 11) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 007 ADB/CW 2

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: ФАО «Дженгиз Иншаат» (Турция)

КНС: SNC Lavalin International в ассоциации с ТОО «КазДорПроект»  (Канада/РК)

Автор проекта: ТОО «Каздорпроект»

Дата начала работ (Уведомление): 18 ноября 2011 года

Продолжительность Контракта: 25 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 18,290,797,377.17 тенге

Дата завершения работ: 06 ноября 2014 года

Количество продленных месяцев: 35.6 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 19,657,760,440.08 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 80 |
| Покрытие из цементобетона | км | 69 |
| Покрытие из ЩМА | км | 11 |
| Устройство основания | км | 80 |
| Подстилающий слой | км | 80 |
| Земляные работы | м³ | 6 201 420 |
| Водопропускные трубы | шт. | 95 |
| Мосты | шт. | 12 |
| Устройство освещения | м | 20 284 |