СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км. 383-404 (ЛОТ 1) в Жамбылской области

по состоянию на 15.04. 2015 года

Контракт: 006 ADB/CW 1

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК

Генеральный Подрядчик: СП «Казахдорстрой-Hyndai» (Республика Корея/РК)

КНС: SNC Lavalin International в ассоцации с ТОО «КазДорПроект»  (Канада/РК)

Автор проекта: ТОО «Каздорпроект»

Дата начала работ (Уведомление): 23 ноября 2011 года

Продолжительность Контракта; 37 месяцев

Первоначальная стоимость контракта: 8,651,643,771.40 тенге

Дата завершения работ: 16 октября 2013 года

Количество продленных месяцев: 22.25 месяцев

Стоимость Контракта по завершению: 8,758,091,463.10 тенге

Период устранения дефектов: 730 дней

Основные показатели проекта

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дороги | км | 20 |
| Покрытие из цементобетона (12.5 см) | км | 20 |
| Подстилающий слой из цементобетона (12.5 см) |  | 20 |
| Устройство основания | км | 20 |
| Нижний слой (стабилизированный цемент) | км | 20 |
| Подстилающий слой | км | 20 |
| Земляные работы | м³ | 1,914,127 |
| Водопропускные трубы | шт. | 2 |
| Мосты/путепроводы | шт. | 3 |