# РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

# МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

# КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ЮГ-ЗАПАД: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА - ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

(ЦАРЭС 1B&6B)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

Южно-Казахстанская Область

ФИНАНСИРУЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

Март 2011

Подготовлено для:                                              	           Подготовлен:

| Комитета Автомобильных Дорог Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан Проспект Кабанбай Батыра 47 Здание Транспорта Астана |  |
| --- | --- |
|  | SNC-LAVALIN International Inc. 2275 Upper Middle Road East Oakville, Ontario, Canada, Tel : (905) 829-8808 Сыгынак 10-2 , 7 этаж, Астана Республика Казахстан |

Аббревиатуры

| АБР | Азиатский Банк Развития |
| --- | --- |
| ЛИЗ | Лицо(а), чьи интересы затронуты |
| КАД | Комитет автомобильных дорог |
| ЕБРР | Европейский Банк Реконструкции и Развития |
| ВРП | Валовый Региональный Продукт |
| ИБР | Исламский Банк Развития |
| МФИ | Международные Финансовые Институты |
| Тенге | Казахстанские Тенге |
| ДВЗП | Документ по выкупу земель и переселению |
| ИВЗП | Исследование по выкупу земель и переселению |
| ППЗП | План по выкупу земель и переселению |
| НПО | Неправительственная Организация |
| ОП | Операционная процедура |
| КУП | Консультант по Управлению Проектом |
| КИО | Книга Информации для Общественности |
| ЛПВП | Лица, подпадающие под воздействие проекта |
| ПМП | План мероприятий по переселению |
| РК | Республика Казахстан |
| ПО | Полоса отвода |
| ГосНПЦЗем | Государственный Научно-Промышленный Центр по земельным вопросам |
| ТЗ | Техническое Задание |
| ВБ | Всемирный Банк |
| ЗЕ-ЗК | Западная Европа – Западный Китай |

Содержание

Аббревиатуры

Глоссарий

- Основные положения

- Проект

  - 2.4. Область строительных работ/зона влияния

  - 2.7. Описание проекта

  - 2.9. Условия выравнивания

  - 2.20. Цели Плана Переселения

  - 2.22. Краткая характеристика населения, подпавшего под воздействие

  - 3. Политическая, Юридическая и Административная Программа

  - 3.11 Практика Изъятия Земель

  - 3.17 Принципы Принудительного Изъятия Земель и Переселения

  - 3.19 Принципы планирования и выполнения Переселения

  - 3.23 Дополнительные меры

  - 4. Программа Изъятия Земли и Переселения

  - 5. Влияние Изъятия Земли и Переселения

  - 5.1 Выявление Людей и Имущества, Попавшего под Влияние

  - 5.2 Методология

  - 5.12 Процесс оценки

  - 5.20 Население, попавшее под влияние

  - 5.23 Потребность в земле в целях проекта

  - 5.29 Влияние проекта на постройки

6. Распространение информации, консультации и обнародование информации

  - 6.5 Консультации во время подготовки плана

  - 6.13 Результаты Общественных Слушаний

  - 7. Организационные мероприятия по управлению вопросами переселения и изъятия

  - 7.1. Обучение

  - 7.2. Организационная ступень по управлению переселением и изъятию земли

  - 7.18. Мониторинг и оценка

8.    График и бюджет

8.1.	Оценка затрат

8.3.  Общий бюджет

Приложение А:	Вопросы, обсуждаемые во время консультационных встреч

Приложение Б: 	Список ЛПВП, имущества, попавшего под влияние, и сумма компенсации по Туркестану, Ордабасы, Байдибек-Арыс, Сайрам и Шымкент-Толеби

Приложение В: Отчеты по компенсациям, выплаченным в 2009 году лицам,        попавшим под влияние в Южно-Казахстанской области

Приложение Г: Разъяснения по компенсациям случайно выбранных из       списка лиц, попавших под влияние проекта в Туркестане

Приложение Д: Таблицы с подробными данными по домохозяйствам, попавшим под влияние,   и компенсациям

Приложение    Е:  Информация по социально уязвимому населению

# ГЛОССАРИЙ

| Лица, подпадающие под влияние | Люди, домохозяйства или юридические лица, подпадающие под влияние проекта при пользовании землей, водой, природными ресурсами, или потерей дохода. |
| --- | --- |
| Компенсация | Выплата наличными или в том виде, по которому люди, попавшие под влияние, имеют право возместить потерянную собственность, ресурсы или доход. |
| Установленный срок | Срок, после которого люди НЕ БУДУТ правомочны на компенсацию, т.е. они не будут включены в списки ЛПВП, как это определено переписью. |
| Предоставление права | Предоставление права означает систему мер, включающих компенсацию наличными или в другом виде, затраты на переселение, помощь в реабилитации дохода, замена дохода, или возобновление бизнеса, на которые имеют право ЛПВП, в зависимости от типа, степени и природы их потерь, чтобы восстановить их социальную и экономическую основу. |
| Домохозяйство | Домохозяйство означает всех лиц, проживающих и питающихся вместе, как единая семья, или же питающихся на одной и той же кухне, не имея родственных связей между собой. Перепись использует это определение, а данные, полученные при этой переписи, образуют основу для определения домохозяйства. |
| Возобновление дохода | Возобновление дохода означает восстановление источников дохода и средств к существованию ЛПВП. |
| Вынужденное Переселение | Любое переселение, проиходящее вопреки желанию лиц, интересам которых нанесен ущерб, но которых вынуждают это сделать по закону. |
| Изъятие земли | Изъятие земли означает процесс, при котором лицо вынуждается общественным органом отчуждать всю или часть земли, которой он/она владеет или обладает, во владение или обладание этим органом для общественных целей взамен справедливой компенсации. |
| Реабилитация | Помощь, оказываемая лицам, подпавшим по влияние, чтобы восполнить свои убытки и улучшить или, по крайней мере, полностью восстановить средства к существованию и уровень жизни, которые были до начала проекта. |
| Социально уязвимое население | Население, имеющее доходы ниже величины прожиточного минимума. На 01 января 2011 года по Южно-Казахстанской области Республики Казахстан прожиточный минимум согласно данным Департамента статистики Южно-Казахстанской области составил 13 156 тенге. |

1.	Основные Положения

1.1 Президент и Правительство Республики Казахстан отдают приоритет реконструкции транзитного маршрута от границы с Китаем в Хоргосе до границы в России в Сырыме. Это главная связь страны в международном транзитном коридоре из Китая в Европу часто характеризуется как Новый Шелковый Путь. Всемирный Банк (ВБ), Азиатский Банк Развития (АБР), Исламский Банк Развития (ИБР), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и другие международные финансовые институты (вместе именуемые как МФИ) были приглашены для участия в решении этой самой важной задачи вместе с Министерством Транспорта и Коммуникаций (МТК) как руководящего органа (ИО) и Комитета Автомобильных Дорог (КАД) как исполнительного органа (ИО). Недавно было закончено два участка дороги: от Актобе до Карабутак-Иргиз и от Алматы до границы с Киргизией (478 километров (км). Правительство будет финансировать участок от Карабутака до границы с Киргизией из бюджета (215 км). ВБ, АБР, ИБР и ЕБРР готовы профинансировать три самых важных участка следующим образом:

- АБР/ИБР (Жамбылская область) от Киргизской границы до Южно-Казахстанской границы (480 км)

- ВБ – от Шымкента до Кызылорды – граница Актюбинской области (1 062 км)

- ЕБРР (Алматинская область) от Китайской границы до Алматы и Актюбинской области на основе концессий (301 км) и от Актобе через Сырым к Росссийской границе (102 км).

  - При таких условиях, реконструкция почти 2 000 км дороги влечет за собой модернизацию 900 км существующей двухполосной дороги в пределах имеющейся полосы отвода, расширение около 660 км с двухполосной на четырехполосную дорогу и строительство обходов вокруг плотно населенных районов. Реконструкция большей части коридора будет довольно простой и прямой, но некоторые участки потребуют больших денежных затрат от тестирования почвы и новых геодезических работ до подготовки подробных разработок и экологических; определение потребностей для отчуждения земли и перемещения; консультирование местных должностных и других заинтересованных лиц по оказанию поддержки; а также планирование и осуществление логистики доставки рабочих, техники и материалов во многие отдаленные места.

  - Реконструкция и расширение дороги принесут огромную пользу для этого региона. Увеличение мобильности людей, товаров и услуг приведет к увеличению пропускной способности для достижения быстрого экономического развития. Для сельских поселений в стороне от дороги это увеличит доступ к рынкам, школам, больницам, другим общественным службам и создаст новые возможности для трудоустройства.

  - Несмотря на позитивные аспекты, работы по улучшению дороги будут иметь некоторое неблагоприятное социально-экономическое влияние на людей, проживающих вдоль дорожной магистрали. Почти все лица, попавшие под влияние, могут лишиться либо полностью, либо частично своих домов, земель, бизнеса, источников зарабатывания на жизнь, будут вынуждены переехать.

  - ПМП для ЮКО охватывает только части проекта, которые относятся к Южно-Казахстанской области, и не охватывает части Кызылординской области, которые относятся к проекту Всемирного Банка. Следующие ключевые участки находятся в Южно-Казахстанской области:

| Район/ город | Расположение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Обход Туркестана | 2101 – 2111 км Лот 2 (2057 – 2111 + 310) и Лот 3 (2111 + 310 – 2135) | Эстакада на примыкающем участке дороги M 32 с существующей дорогой по обходу Туркестана на 2114 км дорожном знаке и эстакада на примыкающем участке существующей дороги по обходу поселка Икан с поселком Ибата. |
| Ордабасинский район | 2164-2200 км, 2208 - 2251 Лот 4 (2135-2183) и Лот 5 (2183-2216+100) | Этот участок дороги имеет большое значение для обеспечения местных, межрегиональных и особенно межгосударственных пассажирских и грузоперевозок, гарантирующего транспортные связи РК и Российской Федерации. |
| Байдибеский район | 2181 км – 2208 км | Этот участок дороги проходит через Байдибекский район |
| Арысский район | 2200 км – 2203 км | Этот участок дороги проходит по территории Арысского района и влияет на земельные участки села Дармин. |
| Обход Шымкента Ордабасинский район Сайрамский район | км 2231 M – 32 по км 674 A – 2 (Лот 7) 6.60 км – 674 км | Протяженный обход с эстакадой и примыкания транспортной развязки клевер лист с существующими дорогами. Села Аксукент, Ассил, Комешбулак, Кайнарбулак, Курлик, Таскенсу, пустующее Бели, Ошпеты, Теспе, Ширкин и Жайлау Сайрамского района попадут под влияние при строительстве дороги по обходу Шымкента. |

  - Обновленный ПМП по ЮКО также включает детали 81 земельного участка 18 домохозяйств (2 частные фирмы), изъятые и получившие компенсацию в 2009 году. Основное внимание обновленного ПМП уделяется последующем действиям, например, изъятие земли, процедура выплаты компенсации, распространение специальной информации по ПМП, процедуры проведения консультаций и участия, обнародование требований, организационные мероприятия и механизмы удовлетворения жалоб, внутренний и внешний контроль и системы оценки и методологии, и т.д. Данный ПМП был составлен на основании старых проектов ПМП, подготовленных в 2009 году, с учетом недавно завершенного подробного дизайна, новой информации, изъятия земель и исследование переселения, социально-экономического исследования, проводимые «ГеоДАТАПлюс» в марте 2009 года.

  - Следующая таблица является сводкой по землям, постройкам и людям, попавшим под влияние. Эта таблица также включает 81 земельный участок 18 домохозяйств, уже изъятых и получивших компенсацию в 2009 году.

Таблица 1: Земля для изъятия в целях проекта

| Влияние переселения | Земля для изъятия (Покупки) | Всего | Люди, попавшие под влияние из-за изъятия земли |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обновленные данные (га) | Уже получили компенсацию в 2009 году | Площадь (га) | Обновленные данные | Уже получили компенсацию в 2009 году |
| Жилая земля | 30.1453 | - | 30.1453 | 109 | - |
| Сельскохозяйственная земля | 437.302 | 5.2504 | 442.5524 | 422 | 3 |
| Коммерческая земля | 24.78478 | 12.9858 | 37.77058 | 208 | 15 |
| Государственная земля | 1130.1135 | - | 1130.1135 | - | - |
| Итого | 1622 га | 18 га | 1640 га | 739 | 18 |

Таблица 2: Тип построек и сила влияния

| Тип постройки | Частично под влиянием | Полностью под влиянием | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обновленные данные | Уже получили компенсацию в 2009 году | Обновленные данные | Уже получили компенсацию в 2009 году |  |
| Только дома | 3 | - | 50 | - | 53 |
| Коммерческие постройки (магазины, коммерческие здания и заправки) | 5 | - | 70 | 10 | 85 |
| Всего | 8 | - | 120 | 10 | 138 |

В данной таблице указаны все лица, которые также получили в 2009 году, а именно 10 собственников. В таблице 13 указаны 128 собственников, которые еще не получали. Всего 138 в частности 128 + 10 (получили компенсация в 2009 году).

Таблица 3: Домохозяйства, попавшие под влияние, и статус права собственности

| № п/п | Район | Кол-во домохозяйств, попавших под влияние проекта | Тип домохозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Право собственности | Заявляют о владении, но без права собственности |
|  |  | Обновленные данные | Уже получили компенсацию в 2009 году | Обновленные данные | Уже получили компенсацию в 2009 году | Обновленные данные | Уже получили компенсацию в 2009 году |
| 1 | Туркестан | 308 | 1 | 308 | 1 | - | - |
| 2 | Ордабасы | 226 | 6 | 226 | 6 | - | - |
| 3 | Байдибек | 23 | 3 | 23 | 3 | - | - |
| 4 | Арыс | 16 | - | 16 | - | - | - |
| 5 | Сайрам | 139 | 6 | 139 | 6 | - | - |
| 6 | Шымкент | 26 | 2 | 26 | 2 | - | - |
| 7 | Толеби | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Итого | 739 | 18 | 739 | 18 | - | - |

  - Согласно расчетам, потребность в земле составляет 1640 га, включая государственные земли в 1130 га и 18 га, уже получившие компенсацию в 2009 году. Всего 757 человека (включая 18, данные 2009 года) попадут под влияние при изъятии земли. Вместе с землей всего 101 постройка (включая уже получивших компенсацию в 2009 году) попадут под влияние проекта, из которых 89 полностью, а 8 частично. Из 757 домохозяйств, попавших под влияние (включая 18 с 2009), 680 домохозяйств имеют право собственности, а оставшиеся 74 заявляют о праве на собственность, но не имеют его.

  - Этот План по Переселению основан на Программе по Отчуждению Земли и Переселению (ПОЗП), подготовленный в 2009 году. ПОЗП, принимает в расчет законы и положения РК, их применимость к проекту, а также включает специальные мероприятия, необходимые для реализации принципов проекта и практики в соответствии с требования политики МФИ.

  - При включении принципов ППЗП в План Мероприятий, ПМП учитывает недавно завершенные Подробные Расчеты, Полные Замеры и Перепись Лиц, подпавших под влияние. За основу взяты из Программы по Отчуждению Земли и Переселению (ПОЗП), Социально-Экономического Исследования, проведенных ТОО “GeoDATAPlus” в течение 2009 года, результатов поездок на участки, обсуждения с лицами, попавшими под влияние, других заинтересованных сторон, а также встречи с соответствующими должностными лицами.

  - Несколько встреч с людьми, подпавшими под влияние, было проведено перед геодезическими работами для того, чтобы проинформировать их о проекте, необходимых правах и других, касающихся их, вопросов. Были распространены брошюры, содержащие соответствующую информацию. Эта информация и оказание консультационных услуг значительно облегчило задачу получения информации от людей, подпавших под влияние, и помогло этим людям преодолеть страх перед переселением.

  - Необходимо отметить, что многие сельскохозяйственные земли в Южно-Казахстанской области, в основном, находятся в частном владении в отличие от других областей Республики Казахстан. Однако, изымаемые земельные участки вдоль международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай» являются арендованными.

  - Общая сумма на План Переселения составляет 4 017 383 951 тенге, или в эквиваленте 27 329 140 долларов США по текущему обменному курсу. Расходы из бюджета включают затраты на компенсацию, переезд, возобновление дохода, административные расходы, мониторинг и оценка, а также непредвиденные расходы.

  - Подготовлен график по срочному выполнению. Длительность выполнения проекта составляет 30 месяцев с начала лета 2010 года по начало 2014 года. Отчуждение земли, выплата компенсации и другие виды деятельности по переселению будут завершены до начала гражданско-строительных работ, кроме тех участков, где землю не нужно приобретать.

  - Наконец, нужно заметить, что хотя некоторые люди будут подпадать под влияние Проекта, все же, в общем их реакция на проект положительная. Люди довольны, что реконструкция и расширение дороги запланированы таким образом, что это сведет до минимума неблагоприятное социально-экономическое влияние, предохраняя их от большего разрушения. Они воспринимают этот Проект как очень выгодный для них.

2.	Проект

2.1.	Введение

Этот План Переселения подготовлен в соответствии с Политикой Всемирного Банка по Вынужденному Переселению (ОР 4.12, Декабрь 2001), Программой  Политики Вынужденного Переселения Республики Казахстан (2008), включая Юридическую Программу и План Действий, Земельный Кодекс Казахстана, а также Программу Изъятия Земли и Переселения. Этот План по Переселению является обновленной версией Плана по Переселению, подготовленного в 2009 году (Статус Документа: Окончательный), принимая в расчет недавно завершенные Подробные Расчеты, Полные Замеры, Программы по Отчуждению Земли и Переселению (ООЗП), Социально-Экономического Исследования, проведенного “GeoDATAPlus” в течение марта 2009 года.

2.2. План по Переселению устанавливает профилактические меры для смягчения потенциально неблагоприятного влияния по участку «Южно-Казахстанкая область» по Проекту «Западная Европа – Западный Китай», финансируемого ВБ, а также как, когда и кем эти меры будут осуществляться. Участок «Южно-Казахстанская область» является одним из нескольких подпроектов Международного Транзитного Коридора от Китайской границы до Российской вдоль маршрута Хоргос – Алматы – Кордай – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актобе.

2.3. В течение 2009 года была проведена перепись домохозяйств, попавших под влияние, при которой выявилось 18 лиц, попавших под влияние и теряющих 81 земельный участок. После проведения консультаций и согласия на сумму компенсации, все эти 18 человек (включая 2 частные фирмы) получили компенсацию в течение октября месяца 2009 года. Общая сумма выплаченной компенсации в 2009 году составляет 373522192 тенге, из которой 252980628 тенге – это за землю и 120541564 тенге – за постройки. Отдельный отчет по 18 ЛПВП и 81 земельному участку, получивших компенсацию в 2009 году, прикладывается к данному ПМП, как приложение В.

2.4. Область строительных работ/Зона влияния

2.5. Население Южно-Казахстанской области составляет 2.426.300 человек. Область делится на 11 районов. В Южно-Казахстанской области четыре крупных города областного подчинения (Шымкент, Туркестан, Арысь, Кентау). Жетысай, Сары-агаш, Шардара, Ленгер являются районными центрами. Число поселков городского  типа составляет 7. Шымкент = это областной центр с населением 576.500 человек.

| Название района | Районный центр |
| --- | --- |
| Байдибекский | Село Шаян |
| Казыгуртский | Казыгурт |
| Мактааралальский | Жетысай |
| Ордабасинский | Село Темирлановка |
| Oтрарский | Село Шаулдер |
| Сайрамский | Село Аксуент |
| Сарыагашский | Город Сарыагаш |
| Сузакский | Село Шолаккурган |
| Толебийский | Город Ленгер |
| Тюлькубаский | Село Турар Рыскулов |
| Шардаринский | Город Шардара |

2.6. 	Площадь Южно-Казахстанской области составляет 117,300 тыс. квадратных километров (Ссылка: Агентсво по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК)..

2.7.	Описание проекта

2.8. Проект имеет пять компонентов, первые два из которых оказывают наибольшее влияние на социальную и окружающую среду.

Компонент 1. Модернизация и реконструкция участка дороги в пределах Кызылординской области (исключая обход Кызылорды). Этот компонент будет финансировать модернизацию и реконструкцию участков дороги по Кызылординской области общей протяженностью 834 км с конструкцией, направленной на увеличение дорожной безопасности. Данные работы не охватываются в этом ПМП.

Компонент 2. Модернизация и реконструкция участка дороги в пределах Южно-Казахстанкой области, включая обходы городов Кызылорды и Шымкента. Предполагается, что полное выравнивание между Кызылордой и Шымкентом будет модернизировано с двухполосной на четырехполосную.

Компонент 3. Консультанты по Управлению Проектом (КУП). Консультанты по Управлению Проектом оказывают помощь Комитету Автомобильных Дорог в управлении всеми видами деятельности, связанными с Проектом, как часть совместных усилий всех МФИ и Правительства для обеспечения эффективного и четкого выполнения работ по программе ЗЕ-ЗК. КУП также будет передавать знания сотрудникам МТК, как часть прилагаемых усилий к строительству.

Компонент 4. Институциональное развитие. Этот компонент включает оказание консультационных услуг, технического обучения, обеспечение оборудованием, а также обучения ля усиления внутреннего управления и действий Комитета, в частности, улучшения планирования дорожного сектора, программирования, финансирования из бюджета, выполнения охранных действий и улучшения эффективности практики содержания дороги. Техническая помощь будет предусмотрена для подготовки плана по улучшению дорожной безопасности и плана действий по развитию дорожных служб вдоль Коридора.

Компонент 5. Он будет финансировать консультационные услуги по наблюдению за гражданскими работами согласно Компонентам 1 и 2, а также будет включать анализ подробных инженерных проектов и наблюдение за выполнением подготовленных Планов по Управлению Окружающей Средой.

### Условия выравнивания

### Участки автомобильной дороги по Южно-Казахстанской области

### 2057-2135 км Лот 2 (2057-2111+310) и Лот 3 (2111+310-2135)

Проекты по реконструкции участка 2057-2135 км Граница Российской Федерации (Самара) – Шымкент разработаны Шымкентским ТОО «Каздорпроект». Дорога спроектирована как Техническая Категория 1 и находится большей частью в юрисдикции Туркестанского района, следуя за существующей магистралью М-32. Туркестан обходят вдоль существующего выравнивания к северу от городского центра. Село Икан обходят с 2123 по 2135 км. Там дорога по проекту проходит через пахотные земли.

## 2135-2231 км Лот 4 (2135-2183) и Лот 5 (2183-2216+100)

Этот участок дороги проектируется АО «Институт Геопроект». Дорога проектируется как Техническая Категория 1 и следует за существующей магистралью М-32. Поселения вдоль дороги включают села Енбекши, Тортколь, Спатаево, Жиенкум, Екпинды, a Темирлановка.

#### С км 2231 М-32 по км 674 А-2 (Обход Шымкента), лот 7

Проектируемый Обход Шымкента является частью дороги М-32 Граница Российской Федерации – Самара – Шымкентская трасса и А-2 Хоргос – Алматы – Шымкент – граница Республики Узбекистан (трасса). Участок начинается на 2231 км, длина и ширина дороги в целом составляет 36,5 км и 70 м соответственно, включая землю, взятую только для дороги в 255,5 га. Растущая урбанизация с учетом города и разгрузкой международных перевозок вызвало необходимость в реконструкции старой дороги и строительстве новой, чтобы соединить населенные центры друг с другом, а также с промышленными центрами и центрами обслуживания населения.

  - Одна из проблем, учитываемых при строительстве Обхода г. Шымкента, это сохранение исторических и культурных памятников, включая постройки и памятники, связанные с историческими событиями, строения, имеющие научную и художественную ценность (древние строения, места захоронения, археологические объекты), а также уникальные природные запасы и национальные парки.

  - Исследовательские работы выявили десять археологических памятников в окрестностях строительной площадки будущего Обхода Шымкента. Среди них древнее поселение Хурлуг, средневековый комплекс Рибадз в три гектара, четыре захоронения и два более поздних поселения.

  - Обследованный участок Обхода Шымкент показал, что он представляет собой большую археологическую ценность. Археологические памятники, находящиеся там, были построены вдоль Великого Шелкового Пути, и им, по крайней мере, две тысячи лет.

  - Защитные блоки и заборы будут установлены вокруг выявленных памятников на расстоянии, по крайней мере, 50 м от их границ, включая аварийные зоны на весь период строительства. Законодательство Республики Казахстан запрещает все строительные работы внутри охраняемых зон с историческими и культурными памятниками.

  - Временная потеря, Реконструкция дороги потребует временного изъятия земли на весь период строительства для размещения карьеров для выборки почвы, рабочих поселков, парковки для дорожно-строительной техники и складирования дорожно-строительных материалов на участке.

2.19. Если для временного пользования потребуются частные земли, то от подрядчиков потребуется провести переговоры с землевладельцами для использования их земель на добровольной основе. Условия контракта требуют от подрядчиков также убедиться в том, что после завершения строительных работ эти земли будут возвращены владельцам в первоначальном виде. Все ирригационные системы будут восстановлены.

2.20	Цели Плана Переселения

Этот План Мероприятий по Переселению (ПМП) предусматривает детали влияния, которое, скорее всего, произойдет в результате отчуждения земли по вышеуказанной деятельности и смягчающим мерам, которые заменят это неблагоприятное влияние. За исключением участка дороги в селе Темирлановка, которая остается неопределенной, этот обновленный ПМП основан на подробных проектах и учитывает все лица, стороны, собственность, бизнес и официальные и неофициальные средства к существованию, попавшие под влияние проекта. Он представляет действия, которые Правительство РК предпримет для достоверности, что все убытки, понесенные из-за проекта, компенсируются согласно Казахстанскому законодательству и действующей политике Всемирного Банка.

2.21. Главные цели ПМП должны быть следующие:

• Обеспечить детали относительно политики управления конфискацией земли, диапазоном неблагоприятных воздействий и прав.

• Представить стратегию для того, чтобы достигнуть целей переселения / политика приобретения земли.

• Представить программу для выполнения установленных стратегий гарантировать своевременное приобретение активов, оплату компенсации и поставку других льгот лицам, попавшим под влияние проекта (ЛПВП).

• Обеспечить детали относительно информирования общественности, консультации и участия, и механизмов удовлетворения жалоб в планировании, строительстве и выполнении проекта.

• Предоставить определенные источники и расчеты требуемых ресурсов для выполнения ПМП.

• Представить программу для наблюдения, контроля и оценки выполнения переселения.

- Определить/выявить количество людей, попавших под влияние, и определить суммы компенсации, предоставление помощи.

## 2.22.	Краткая характеристика населения, попавшего под воздействие

2.23. Чтобы получить информацию относительно социально-экономического профиля и условий жизни лиц, попавших под влияние, и далее оценить воздействие на них приобретения земли, у этих людей взяли интервью в ноябре и декабре месяце 2009 года. Опросом были охвачены люди, занятые в производстве сельхозпродукции, а также коммерческой деятельностью.

2.24. Команда Южно-Казахстанских специалистов Областного Департамента Дорог и десять местных опрашивающих, владеющих казахским языком, провела социально-экономический обзор, взяв за основу списки лиц, попавших под влияние, представленным Южно-Казахстанским Областным Департаментом Дорог, опрашивающие скооперировались с сельской администрацией. В случае невыясненных адресов лиц, попавших под влияние, сельская администрация предоставляла необходимую информацию. Опрашивающие посетили людей, попавших под влияние, в их собственных жилищах.

2.25. Опрос проводился с 28 октября по 17 декабря 2009 года, используя специальные анкеты, переведенные на казахский язык.

2.26. Проектируемая дорога проходит через Байдибекский, Ордабасинский и Сайрамский районы, а также через города Шымкент и Туркестан.

2.27. В целом, опросом было охвачено 232 домохозяйства со смешанным составом из 1486 человек. Большинство домохозяйств, попавших под влияние (43,8%), состоят из 5-6 человек. Среднее количество человек в домохозяйстве, попавшем под влияние, принимается 6 в целях подсчета.

2.28. Более 50% обследованных ЛПВП проживает в селах, которые находятся в ведении города Туркестан; за ним идут города Сайрам и Шымкент. Лишь немногие проживают в Байдибекском районе. Следующая таблица показывает подробно обследованные села.

Таблица 4: Обследованные села, где расположены домохозяйства, попавшие под влияние

| Район | Село | Количество семей | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| Байдибекский | Жиенкум | 1 | 0,43% |
|  | всего: | 1 | 0,43% |
| Ордабасинский | Кайнар | 2 | 0.86 |
|  | Кокарал | 2 | 0.86 |
|  | Токсансай | 2 | 0.86 |
|  | Торткол | 2 | 0.86 |
|  | Уялыжар | 1 | 0.43 |
|  | Шубар | 15 | 6.46 |
|  | всего: | 24 | 10.34 |
| Сайрамский | Аксукент | 2 | 0.86 |
|  | Ассил | 16 | 6.89 |
|  | Белые Воды | 2 | 0.86 |
|  | Колкент | 1 | 0.43 |
|  | Кайнар Булак | 1 | 0.43% |
|  | Комешбулак | 3 | 1.29% |
|  | Курлык | 7 | 3.01% |
|  | Ошакты | 4 | 1.72% |
|  | Таскенсу | 4 | 1.72% |
|  | Теспе | 6 | 2.58% |
|  | Шыркин | 3 | 1.29% |
|  | Жайлау | 1 | 0.43% |
|  | всего: | 50 | 21.55% |
| Шымкент | Шымкент | 27 | 11.63% |
|  | Кайпас-2 | 2 | 0.86% |
|  | Арыс | 3 | 1.29% |
|  | Бозарык | 2 | 0.86% |
|  | Темирлан | 1 | 0.43% |
|  | Ынтымак | 8 | 3.44% |
|  | всего: | 43 | 18.53% |
| Туркестан | Баян-Батыр | 2 | 0.86% |
|  | Бирлик | 6 | 2.58% |
|  | Объездная дорога | 5 | 2.15% |
|  | Старый Икан | 74 | 31.89% |
|  | Кызылординское шоссе | 1 | 0.43% |
|  | Туркестан | 6 | 2.58% |
|  | Шорнак | 4 | 1.72% |
|  | Ынтымак | 16 | 6.89% |
|  | всего: | 114 | 49.13% |
|  | Итого: | 232 | 100.0% |

2.29. В переводе на этнический состав, большинство домохозяйств, попавших под влияние, это узбеки (43,7%) и Казахи (54,8%). Ни одна из этих этнических групп не содержит в себе каких-то культурных или социальных отличий, выделяющих их из основного состава Казахстанского общества, подходящего под определение Всемирного Банка как Коренное Население. У них есть полный и равный доступ к образованию и экономическим возможностям, как и все остальное население.

2.30. Главы домохозяйств, попавших под влияние, имеют средний возраст 49,5 лет. Большинству из них между 30–59 лет (70,2%). В общем 20 женщин являются главой домохозяйства и трем из них 70 лет и старше. В переводе на семейный статус, 90% из глав домохозяйств замужем или женаты. Большинство глав домохозяйств (70.1%) имеют среднее образование, 21,4% - высшее.

2.31. Согласно проведенному соиологическому опросу домохозяйств за 2008 год (аналитическая записка Областного Департамента Статистики № 010-2-11/1 от 25 сентября 2009 года), доля бедных относительно стоимости прожиточного минимума составил 13,0% и относительно стоимости продуктовой корзины– 0,8%.

2.32. По сравнению с 2007 годом, показатель бедности относительно стоимости прожиточного минимума уменьшился на 1,3 пункта в процентах и относительно стоимости продуктовой корзины на 0,2 пункта в процентах.

2.33. Показатели неровного распределения дохода населения за предыдущие 3 года приводится в таблице ниже:

В процентах

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума | 14,1 | 14,3 | 13,0 |
| Доля населения с доходом ниже стоимости продуктовой корзины | 1,6 | 1,0 | 0,8 |
| Соотношение дохода из 10% более-менее зажиточного населения | 4,8 | 4,7 | 4,4 |

2.34. Большинство обследованных ЛПВП, зависят от сельского хозяйства, где земля - первичный источник дохода. Количество домашних хозяйств, занятых торговлей и несельскохозяйственной деятельностью, относительно небольшое (7).

2.35. Полученная информация относительно доходов и расходов была субъективна по своей природе и не отразила фактическую картину (расходы, указанные в анкетах, превышают доходы, заработанные ЛПВП). Вместе с тем, все опрошенные лица показаны в таблице 5 по доходам и расходам. Также не все опрошенные хотят делиться информацией о доходах и расходах, потому они не хотят чтоб, (посторонние люди) кто либо знал их доходы и расходы, сколько они получают прибыль и тем более это всего лишь опрос и не хотели обнародовать информацию касательно их состояния.

2.36. Следующая таблица показывает сообщенные ежемесячные доходы и расходы обследованных домашних хозяйств, охваченных опросом.

Таблица 5: Ежемесячные доходы и расходы домохозяйств, охваченных опросом

| № | Доходы на 1 человека, в тенге | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- |
|  |  | доход | расход |
|  | 5 388 и менее | 3 |  |
| 1 | 10 000 и менее | 20 | 46 |
| 2 | 10 001 – 20 000 | 66 | 36 |
| 3 | 20 001 – 30 000 | 38 | 19 |
| 4 | 30 001 – 40 000 | 14 | 7 |
| 5 | 40 001 – 50 000 | 4 | 7 |
| 6 | 50 001 – 60 000 | 1 | 4 |
| 7 | 60 001 – 70 000 | 1 | 2 |
| 8 | 70 001 – 80 000 | - | 3 |
| 9 | 80 001 – 90 000 | 1 | 4 |
| 10 | 90 001 – 100 000 | - | 2 |
| 11 | 101 000 – 110 000 | 1 | 1 |
| 12 | 140 000 – 150 000 | - | 2 |
| 13 | 150 000 – 160 000 | - | 1 |
| 14 | 170 000 – 180 000 | - | 1 |
|  | Итого: | 147 | 135 |
|  | В среднем = | 21 441 | 27 054 |
|  | sd = | 13 471 | 31 945 |

2.37. В дополнение к компенсации за понесенные убытки, включая потерю дохода от сельхозпродукции и бизнеса, лица, определяемые как уязвимые для трудностей, будут получать Целевое Социальное Пособие согласно Программе Изъятия Земли и Переселения.

2.38. Анализ полученных данных по доходам и расходам показал, что 147 ЛПВП заполнили анкеты по доходам и 135 – по расходам. Остальные опрашиваемые ЛПВП отказались предоставить информацию по их доходам и расходам. Согласно этим данным, они не записывали свои доходы и расходы.

Во время опроса 36 ЛПВП классифицировались как социально уязвимые.  (Смотри Таблицу  ниже)

Таблица 6: Уязвимые лица, попавшие под влияние, выявленные в ходе опроса

| № | ФИО | Наименование района | Пол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малбаев Шухрат | г. Туркестан | Муж |
| 2 | Усманов Айбек | г. Туркестан | Муж |
| 3 | Абдуллаев Нурали | г. Туркестан | Муж |
| 4 | Юлдашев Амирали | г. Туркестан | Муж |
| 5 | Нисанбекова Акылзат | г. Туркестан | Жен |
| 6 | Султанов Бабир | г. Туркестан | Муж |
| 7 | Табынбаев Ерик | г. Туркестан | Муж |
| 8 | Осантаев Канат | г. Туркестан | Муж |
| 9 | Бейсенова Асемкуль | г. Туркестан | Жен |
| 10 | Шерубаева Каламкас | г. Туркестан | Жен |
| 11 | Исаков Гибратулла | г. Туркестан | Муж |
| 12 | Килыбаев Абдашим | г. Туркестан | Муж |
| 13 | Бектемиров Сабит | г. Туркестан | Муж |
| 14 | Аметов Сунатулла | г. Туркестан | Муж |
| 15 | Аметов Мухамедали | г. Туркестан | Муж |
| 16 | Жакыпов Маулен | Байдибекский район | Муж |
| 17 | Даулетов Жомарт | Байдибекский район | Муж |
| 18 | Ерназаров Алмас | Ордабасинский район | Муж |
| 19 | Бегіндік Яхия | Ордабасинский район | Муж |
| 20 | Кунболатов Отаубек | Ордабасинский район | Муж |
| 21 | Рыштай Қайсар | Ордабасинский район | Муж |
| 22 | Кенжебай Жұмахан | Ордабасинский район | Муж |
| 23 | Маликов Шаймерден | Ордабасинский район | Муж |
| 24 | Сарыпбекова Тамара | Ордабасинский район | Муж |
| 25 | Бектұрсынов Есболган | Ордабасинский район | Муж |
| 26 | Кунболатов Ерғали | Ордабасинский район | Муж |
| 27 | Жүнісбай Байдулла | Ордабасинский район | Муж |
| 28 | Абдиева Қалдан | Ордабасинский район | Жен |
| 29 | Аханова Кілемкул | Ордабасинский район | Жен |
| 30 | Қошкарқызы Наушан | Ордабасинский район | Жен |
| 31 | Көпенов Асхат | Ордабасинский район | Муж |
| 32 | Құлымбет Сағындық | Ордабасинский район | Муж |
| 33 | Өтеген Исатай | Ордабасинский район | Муж |
| 34 | Шөке Алтай | Ордабасинский район | Муж |
| 35 | Тұрсынбай Аман | Ордабасинский район | Муж |
| 36 | Жұмабеков Марат | Ордабасинский район | Муж |

2.39. В Республике Казахстан есть специальная программа выплаты единовременной компенсации социально уязвимым слоям населения. Эта специальная программа выполняется согласно положениям, указанным в Законе «О Государственной адресной социальной помощи» № 246-II от 17 июля 2001 года. Все уязвимые лица со всеми спецификациями состоят на учете в акиматах района. Согласно положениям Закона уязвимые лица получают фиксированные ставки единовременной социальной помощи ежемесячно. Социально уязвимое население - население, имеющее доходы ниже величины прожиточного минимума. На 01 января 2011 года по Южно-Казахстанской области Республики Казахстан прожиточный минимум согласно данным Департамента статистики Южно-Казахстанской области составил 13 156 тенге для данной области. Уязвимые люди классифицируются в разные группы в зависимости от степени уязвимости. По Южно-Казахстанской области - 36 собственников являются социально уязвимыми слоями населения, которые попадают под изъятие, в частности 15 человек в г. Туркестан, 2 человека – в Байдибекском районе, 19 человек – в Ордабасинском районе. Все 36 уязвимых ЛПВП из ЮКО имеют доход ниже прожиточного минимума. На 01 января 2011 года прожиточный минимум в ЮКО составил 13 156 тенге. Наряду с получением Государственной адресной социальной помощи, все уязвимые ЛПВП, которые физически способны к работе, в первую очередь будут рассматриваться для занятости в соответствующей области. Вместе с тем, согласно Документу по политике переселения и Операционной политике Всемирного банка каждому социально уязвимому выплачивается единовременная компенсация (минимальный прожиточный минимум Х 12 (двенадцать) месяцев = 13 156 Х 12 = 157 872 тенге. Также есть договоренность между Всемирным банком и Республикой Казахстан насчет данной процедуры. Кроме того, здоровым членам таких семей будет отдаваться приоритет в трудоустройстве в ходе реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай» и Комитет автомобильных дорог МТК РК будет всемерно содействовать данным лицам в трудоустройстве.

2.40. Закон также предусматривает другие льготы этим людям, например, освобождаются от уплаты налогов (земельных налогов, налога на транспорт и т.д.),

2.41. Все 36 уязвимых слоев населения ЛПВП включены в список соответствующих районных акиматов и им оказывается социальная и экономическая поддержка.

2.42	В случае выявления социально уязвимых людей во время реализации проекта, им будет выплачена такая же компенсация, как и 36 уязвимым людям, которые уже были определены.

3.	ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОГРАММА

3.1. Хотя в Казахстане большей частью земли владеет Государство, она может находиться и в частном владении, она может быть передана, продана или сдана в аренду физическим лицам. Государственная земля также большей частью сдается в аренду для частных целей, в основном на 49 лет. Если земля находится в частном владении, государство может запросить ее обратно только для специального использования, включая строительство дороги, и только после компенсации владельцу за недвижимость и другие убытки.

3.2. Казахстанские законы и положения, касающиеся земли и ее владения, взяты из Конституции, которая констатирует, что земля (на поверхности или внизу) является собственностью государства, но также может быть в частном владении (Статья 6.3.). Статья 6.3 также констатирует, что Никто не может быть лишен собственности, если это не оговорено судебным решением. Насильственное изъятие собственности для общественного использования в исключительных случаях, оговоренных законом, может быть осуществлено при условии соответствующей компенсации.

3.3. Земельный кодекс Республики Казахстан (Кодекс РК Номер 442 от 20 июня 2003 года) охватывает изъятие земли для государственных нужд, предусматривает, что Земельный участок может быть изъят для государственных нужд посредством покупки или предоставления равноценного участка с согласия владельца или землепользователя (Статья 84.1). Строительство дороги - одно из нескольких оснований для того, чтобы купить частную землю или заключить долгосрочные арендные договоры (Статья 84.2.4). В случае если земля находится в аренде, землепользователю дают компенсацию за полное количество потерь и ему может быть предоставлен альтернативный участок (Статья 84.4). Однако пригодность подходящей земли для обмена будет разной в зависимости от расположения.

3.4. Землевладельцы и пользователи должны быть уведомлены относительно решения о покупке за 1 год заранее, если владелец/пользователь не соглашается передать землю быстрее (Статья 85.2). Если приобретается часть участка, и оставшаяся часть не может использоваться как прежде, то должен быть выкуплен весь участок (параграф 2 Статьи 86).

3.5. Цена участка, выкупаемого для государственных нужд, определяется соглашением с владельцем или землепользователем (Статья 87.1). Цена на оплату включает рыночную стоимость участка или прав на него и недвижимое имущество, расположенное на нем, так же как и всех убытков, понесенных владельцем/землепользователем из-за их потери, включая потери из-за преждевременного завершения обязательств третьим лицам (Статья 87.2). Если владелец или землепользователь соглашаются, то другой равноценный участок может быть представлен вместо денежной компенсации (Статья 87.3).

3.6. Если владелец не соглашается с решением купить (оставляет себе), с предлагаемой ценой или другими условиями покупки, то власти, принявшие такое решение, могут конфисковать его через суд (параграф 1 Статьи 88) после того, как пройдет год с даты уведомления об изъятии (параграф 2 Статьи 88). В спорных случаях земля не может быть изъята, пока суд не урегулирует и не определит уровни компенсации и потери (Статья 166.7). Компенсация должна быть выплачена владельцу или пользователю прежде, чем резервирование будет оформлено Районным Комитетом по Управлению Земельными Ресурсами и зарегистрировано в Комитете Регистрационной Службы, что требуется перед началом работ на этой земле.

3.7. Закон о Жилищных Отношениях также применяется в том случае, если это касается жилья. Если дом сносится для Государственных Нужд, то владельцы могут выбрать между получением нового жилья и получением компенсации по рыночной стоимости дома. Владелец, который предпочитает замену, может выбрать дом из списка доступных домов. Если стоимость выбранного дома выше, чем рыночная стоимость того здания, которое будет снесено, то обмен считается законченным; если стоимость выбранного здания ниже, чем рыночная стоимость того, который подлежит сносу, то владелец получает разницу наличными. Разногласия относительно оценки разрешаются в суде.

3.8. Хотя правовые рамки для того, чтобы зарезервировать землю и выдать компенсацию владельцам, вполне определены, сами процедуры определены еще полностью. Когда-то этот процесс регулировался Правительственным Решением за номером 403, по Одобрению Условий для Процедур по Изъятию и Выкупу Земельных площадей для Государственных Нужд (8 апреля 1996 года). Однако, это решение истекло в феврале 2005 года и не было заменено. В частности, подсчет “рыночной стоимости» трактуется по-разному из-за отсутствия стандартных процедур, и чиновники, как считается, устанавливают цены ниже фактически действующих. Группы проектировщиков часто уполномочивают профессиональных экспертов подготовить оценку приобретения земли, но есть один вопрос относительно того, до какой степени их оценка основывается на сведениях о специфике участка. Во время встреч с соответствующими ЛПВП и оценщиками, Национальный Специалист по Переселению подтвердил и убедился в том, что сметы составлены полностью в соответствии с критериями затрат на перемещение.

3.9. Вклад подразделения КУП по социальной безопасности

3.10. Национальный специалист по переселению помогает местному правительству и ГосНПЦзем в:

а. Помощь соответствующему районному и городскому акимату Южно-Казахстанской области с оценкой влияния;

б. Организации индивидуальных встреч с лицам попавшими под влияние;

в. Проведение консультативных встреч;

г. Проведение тренингов по повышению компетентности на уровне области и района;

д. участие в публичных слушаниях в поселке Кажимукан Ордабасинского района ЮКОотносительно проекта обход Темирлановки 29 июня 2010 года.

е. проведение совещаний с населением соответствующих районов городов ЮКО по вопросам,   возникшим во время процесса изъятия земель и недвижимости для реконструкции дороги «Западная Европа - Западный Китай», включая Туркестан;

ж. Давать советы лицам, попавшим под влияние, в решении из проблем;

з. Международный специалист по переселению участвовал в разработке структуры ПМП ЮКО, чернового варианта ПМП ЮКО и ПМП по районам, ПМП обход Кызылорды и т.д.;

и. Оценка участков и соответствующие советы местному КАД, особенно сбора информации.

3.11. Практика изъятия земель

3.12. Технико-экономическое обоснование для инвестиций включает предложенное выравнивание и оценку количества земли, которая будет приобретаться на длительный период; количество земли, необходимой для временной организации строительных площадок и карьеров; и число зданий, которые подлежат сносу; и оценочная стоимость приобретения, арендная плата и восстановление затронутых  земель. Документ посылают в областной или районный центр для рассмотрения и замечаний. Затем этот документ пересылают в Астану для национальной дороги. Тем временем, районная администрация издает указ, идентифицируя область, затронутую изменениями в выравниванивание, и определяя землю, подлежащую резервированию (конфискации). Здесь надо добавить, что областной комитет автомобильных дорог области просит местную Администрацию Комитета по Земельным ресурсам заморозить сделки земли по области, идентифицированной для приобретения земли для обходов, например, чтобы предотвратить спекуляцию. В то же самое время, владельцы уведомляются, что их земля может быть приобретена. Это уведомление уже выполнено вдоль коридора в конце 2007, более чем за год до того, как окончательное проектирование было закончено, таким образом подготовившись к быстрым действиям сразу после принятия окончательного варианта проекта.

3.13. Окончательный проект готовится согласованным способом, включая интенсивную полевую работу и продолжающиеся консультации с местными государственными служащими, особенно на уровне района. Процесс проектирования вообще начинается с совещания всех соответствующих должностных лиц области: по сельскому хозяйству, земельным ресурсам, регистрации, коммунальных служб, общественным работам, и других — чтобы сообщить им о предварительном выравнивании и требуемой информации, которая должна учитываться в окончательном проекте. Окончательный проект содержит подробные карты индивидуальных владений, которые будут затронуты, полные данные о собственности от кадастра, и предполагаемая компенсация по приобретению и убыткам. Проектные компании заключают контракты на специализированные услуги по подготовке окончательного проекта, включая, впервые в 2008 году, услуги экспертов собственности, имеющих лицензию.

3.14. Как только выравнивание согласовано с местными государственными органами, коллектив проектировщиков получает кадастровые карты, и списки собственности и просит, чтобы районный акимат собрал владельцев, попавших под влияние, чтобы обсудить процедуру приобретения земли. Данные затем передаются экспертам, имеющим лицензию, которые несут ответственность за определение "рыночной стоимости" собственности, которая будет приобретена, и договорятся о компенсации с владельцами. Хотя уже есть прецедент того, чтобы оценивать собственность в городе, оценка собственности в селе довольно нова, и во многих областях сделки не распространены. Чтобы определить стоимость собственности в селе, эксперт учитывает качество почвы, ее плодородность, деревья, и другие особенности производства, в дополнение к недавним сделкам с землей, если в наличии есть подходящие образцы. Эксперты, как ожидается, проведут переговоры с владельцами и подписать соглашения, если это возможно, которые будут использоваться в целях подсчета проектных затрат, но не являются обязательными. Как только акимат одобрит окончательное выравнивание, КАД может приступить к приобретению или конфискации. Если владельцы и КАД не смогут договориться между собой о сроках, то КАД может обратиться в суд через год после отправки уведомления. Если КАД или владелец обращаются в суд, то суд выносит решение, которое включает сумму компенсации, которая будет выдана владельцу. Судебные решения должны быть объективными и решаться либо в пользу государства, либо в пользу владельца в зависимости от дела. Доступ к земле будет получен только после выплаты компенсации и передачи юридических прав.

3.15. Ранее именно районный Акимат создавал комиссию по оценке, которая включала должностных лиц и землевладельцев, без специальных затрат. Использование имеющих лицензию экспертов, как ожидали, уменьшит количество жалоб и приведет к более ровному процессу приобретения, но окончательные результаты можно будет увидеть только после начала процесса приобретения.

3.16. Окончательный проект идентифицирует возможные местоположения для рабочих поселков, помещений для хранения и подсобных помещений, карьеров и других участков для временного использования во время строительства. Подрядчики могут использовать информацию для оценки затрат и логистику, но не обязаны использовать рекомендуемые участки. Контракты на строительные работы потребуют, чтобы подрядчики несли ответственность за временное пользование и восстановление всей земли, требуемой для отвода для рабочих поселков, офисов, карьеров, участков хранения материалов, участков обработки материалов и транспортных перевозок. Подрядчики выберут земельные участки, которые им требуются, и они будут нести ответственность за ведение переговоров по соглашениям с землевладельцами, чтобы использовать землю и добываемые материалы. Если подрядчик не в состоянии достичь соглашения с землевладельцем, то он должен выбрать альтернативный участок и договориться о новом соглашении. Никакая земля не может быть занята принудительно ради временных строительных целей. Подрядчики, скорее всего, предпочтут арендовать государственную землю, а не частную, но выбор остается за ними. В любом случае все это должно быть оформлено как письменное соглашение между подрядчиком и владельцем, и земли должны быть восстановлены до их первоначального состояния после того, как работа будет завершена.

3.17.  Принципы Принудительного Изъятия Земли /Переселения

3.18. Правительство согласилось применять следующие принципы в приобретении частной земли и переселении домашних хозяйств для инвестирования вдоль Коридора, которые отражают принципы, включенные в ППЗП, совместно с политикой переселения Всемирного банка и других МФИ. Принципы применяются в случае временного или постоянного воздействия на домохозяйства в результате потери земли, построек или других основных фондов; изменения в землепользовании или бизнесе; ограничения по использованию земли, жилья или бизнеса. Принципы относятся ко всем “лицам, попавшим под влияние ”, включая тех, у кого нет официальных лицензий или юридических прав, а также тех, кто испытывает воздействия в результате приобретения земли или переселения для государственных нужд.

а.  Избегайте или сводите до минимума приобретение земли и переселение

б. Лица, попавшие под влияние, имеют право на компенсацию по полной стоимости взамен их потерянного имущества, доходов и бизнеса, включая временные потери или воздействия, без амортизации за изнашивание или уступкой в иных целях.

в. Компенсация (и иные формы помощи, как гарантировано) должна позволить лицам, попавшим под влияние, улучшить, или, по крайней мере, восстановить, их предпроектные доходы и уровень жизни.

г. Необходимо проконсультировать лица, попавшие под влияние, о планируемом переселении

д. Лица, попавшие под влияние, должны быть полностью проинформированы о вариантах компенсации

е. Обмен земли на землю является предпочтительной компенсацией за потерянную пахотную землю, если таковая имеется и если лицо, попавшее под влияние, не выбирает компенсацию наличными

ж. Затраты на передачу собственности – покупку или обмен – несет на себе инвестор, включая налоги, плату, документацию и обращение в суд

з. Компенсация будет выплачиваться в равной степени и женщинам, и мужчинам

и. Отсутствие официального юридического права или соглашения об использовании не лишает людей такого права или иной помощи, требуемой для реализации целей политики

к. Попавшие под влияние лица получают денежное пособие на переселение и переезд

л. Особое внимание должно быть уделено домохозяйствам, возглавляемым женщинами и другими уязвимыми людьми, и оказанием им соответствующей помощи в целях гарантии того, что их жизненный уровень поддерживается или улучшается

м. Приобретение земли и переселение выполняются как часть Проекта и полностью финансируются

н. Компенсация будет полностью выплачена прежде, чем земля будет использована для гражданских работ или разрушения.

3.19.  Принципы Планирования Переселения и их Выполнение

Большинство постоянных Проектных воздействий будет группироваться вокруг обходов и больших пересечений, где будет проходить приобретение большей части земли. Снос построек, как ожидается, происходит обычно в областях обхода, особенно в начале и конце обхода, или там, где существующие простые дорожные перекрестки заменены пересечениями транспортной развязки типа клеверный лист. Другое разрушение может потребоваться там, где пересмотрены выравнивания (например, радиусы кривой), чтобы уменьшить транспортный риск и улучшить видимость. Кроме того, снос некоторых стен и других построек потребуется для улучшения существующего отвода.

3.20. Как только окончательные проекты будут завершены и приняты районом и областью, их передадут в КАД для окончательного рассмотрения и одобрения.

Этот ПМП оформлен соответствующим образом и основан на следующем:

• Списках по землепользованию и землепользователей и их собственности, такой как находящейся во владении или арендованной, предприятий, построек или для сельскохозяйственной деятельности

• Консультациях на местах, чтобы вовлечь людей, попавших под влияние, в проект Плана

• Публикации плана для комментария

• Представлении окончательного плана и сметы Всемирному банку для содействия перед получением разрешения на финансирование.

3.21. Эти шаги также предусматривают основания для того, чтобы в будущем проследить влияние этого проекта на людей, а также эффективность выполнения ПМП, и определить, какие дополнительные меры по уменьшению этого влияния должны быть разработаны. Социально-экономическая оценка, в дополнение к текущей информации, будет выполняться на начальном этапе выполнения проекта, чтобы дать основания для контроля и оценки.

3.22. Разделы 5 и 6 обновленного ПМП описывают процедуру, которая нужно следовать для выявления всех потенциально затронутых лиц и составить списки земельных участков или другого имущества, которое они могут потерять из-за проекта. Эти разделы также описывают меры, гарантирующие, что ЛПВП всегда были (и будут), проинформированы о проекте и его потенциальных воздействиях, и проконсультированы относительно того, как свести до минимума или иным образом смягчить любые негативные воздействия или потери, и оценить затраты, связанные с приобретением земли. В соответствии с Казахстанскими положениями и ППЗП, и в процессе, описанном выше, составленные сметы будут совершенствоваться на основе окончательных проектах посредством переговоров с людьми, попавшими под влияние. Также на первоначальном этапе выполнения проекта социально-экономическая оценка домохозяйств и областей обхода будут выполняться для обеспечения оснований для того, чтобы она контролировала воздействия проекта и определила необходимые дополнительные меры по уменьшению, чтобы реализовать основной принцип и удостовериться, что проект не затронул средства к существованию.

3.23.  Дополнительные меры

3.24. Земельный и Жилищный Кодексы в Казахстане, касающиеся приобретения земли и имущества для государственных нужд, главным образом согласуются с OП 4.12 Всемирного банка по многим вопросам. Однако, за отсутствием стандартных инструкций и процедур, это выполнение на практике может измениться. Шаги, описанные ниже, гарантируют более последовательное выполнение, и согласование с политикой Банка и международной практикой во время этого выполнения. По условиям ПМП все юридические лица, которые будут премещены по проекту, получат временное пособие, которого будет достаточно для покрытия транспортных расходов и расходов на проживание ввиду перемещения. Домохозяйствам, которые необходимо переместить, до перемещения будет выплачена фиксированная сумма в 35 000 тенге, а магазинам и компаниям, которые необходимо переместить, будет выплачена фиксированная сумма из расчета 2 500 тенге за квадратный метр.

3.25. Незаконное владение и Неофициальное Пользование Землей: Земельный кодекс РК не дает права незаконным владельцам на компенсацию за потерю доступа к землям, которыми они пользуются неофициально, но это совсем не значит, что они не могут получить эту компенсацию. Есть очень небольшое вторжение на существующем Коридоре, с возможным исключением нескольких киосков, ресторанов и станций технического обслуживания, незаконно построенных в пределах полосы отвода, и особенно вокруг пересечений, и некоторого распространения стен фермерского двора в полосу отвода. Подробные проекты выявили постройки, которые должны быть снесены и перемещены. Всех владельцев уведомили о такой возможности в конце 2007 года и предоставили возможность обсудить процедуры и права с акиматами.

3.26. Был также исследован тип неофициального землепользования, которое не вовлекает видимые постройки. Этот тип землепользования, коснулся, например, неофициального сельского хозяйства (сады, небольшие поля), вторгаются в полосу отвода, или какое-либо животное, или домашняя птица, или временно установленные прилавки. Во время полевых исследований вдоль предложенного выравнивания не наблюдалось такого неофициального использования. Земля, расположенная близко к дороге, не используется для неофициального сельского хозяйства и непригодна для животноводства. Таким образом, расширение или восстановление полосы отвода не будет затрагивать эти типы неофициальных средств к существованию. Там, где будут строиться новые обходы, те земельные площади, которые будут заняты, являются незначительными по сравнению с обширными существующими запасами пастбищ. Таким образом, ключевым элементом с точки зрения воздействия на пастбища, не будет заменять потерянную землю, но гарантирует беспрепятственное и безопасное движение животных через выравнивание. В заключительном проекте посредством скотопрогонов, следующие местоположения будут определены для скоторогонов после согласования с местными ПМП, и спроектированы таким образом, чтобы они были свободно проходимыми во все времена года.  Все 24 скотопрогона спроектированы совместно с Проектными организациями и Южно_казахстанским департаментом КАД МТК РК и были согласованы с и утверждены местными поселковыми акиматами, жителями. Месторасположения этих скотопрогонов определено на основании постоянного местопрохлждения животных. Скотопрогоны были спроектированы как металлическая труба с шириной в 4 м и высотой 2,5 м.  Вместе с тем, во время строительства будут построены временные скотопрогоны в местах где будут в дальнейшем построены и скот будет проходит по тем же скотопрогонам.

Таблица 7: Скотопрогоны в Южно-Казахстанской Области

| Номер Лота | км | Штук |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2057 км –2111 км | 2 |
| 3 | 2111 км –2135 км | 1 |
| 4 | 2135 км –2183 км | 8 |
| 5 | 2183 км –2217 км | 3 |
| 6 | 2231 км –2260 км | 4 |
| 7 | 2231 км –674 км | 6 |
| Итого |  | 24 |

3.27. Согласно Казахстанскому законодательству КАД может ожидать, что владельцы временных построек передвинут их за пределы полосы отвода за свой счет. Если нарушение состоит в выращивании зерновых на неофициально занятой земле, то пользователям разрешат собрать урожай зерновых культур и арендовать альтернативную землю.

3.28. Однако, в контексте этого Проекта и относительно проблемы землепользования без юридических прав Заемщик четко требует придерживаться соблюдения политики гарантий ВБ во время выполнения Проека, включая процедуры Всемирного банка по выдаче компенсаций землепользователям без юридическиз прав наравне с теми, у кого есть эти юридические права. Кроме того, Комитет Автомобильных Дорог еще раз подтвердил на встрече со специалистом Всемирного банка в марте 2009 года, что методология по выдаче компенсаций неофициальным землепользователям уже разработана и будет применяться во время выполнения Проекта: Землепользователям, вторгающимся в пределы полосы отвода, так же как и землепользователям без юридического права на выравниваниях обхода, Комитет Автомобильных Дорог будет оказывать помощь в получении юридического права перед началом физического выполнения Проекта. Это позволит им получить компенсацию согласно стандартным Казахстанским правовым нормам. После запроса Комитета положение Банка было вновь подтверждено в письме Министерству Транспорта и Коммуникаций от 10 марта 2009 года

3.29. В настоящее время ожидаемые потери большинства землевладельцев, попавших под влияние, так же как и владельцев / пользователей без официального .ридического права, уже оценены и включены в общий бюджет переселения. Во многих случаях (включая владельцев с официальным юридическим правом) соглашения были достигнуты с властями по компенсационным мероприятиям, хотя КАД предпримет шаги, чтобы удостовериться, что эти мероприятия едины по всему коридору. Важно отметить, что имущество землепользователей без юридического права были оценены по тем критериям, что для землепользователей с юридическим правом. Таким образом, как только их землепользование будет легализовано, и они получат юридическое право на них, сметы по компенсации и процедуры, описанные в этом ПМП, вступят в силу в равной степени. Все землепользователи без юридических прав были зарегистрированы и полчили законное право в декабре 2010 года.

3.30.  Обмены Земли против Наличной Компенсации: Земельный кодекс предлагает владельцам выбор обменять землю или здания вместо компенсации. В некоторых областях, возможно, не сразу появятся альтернативные земли. Тем не менее, всем людям, попавшим под влияние, сообщат о выборе, и от всех местных органов потребуется оценить пригодность и местоположение земель для замены. Там, где есть земля, доступная для обмена, должностные лица, занимающиеся процессом приобретения земли, получат инструкции для того, чтобы предложить людям, попавшим под влияние, выбор обменять земельные участки и строения на равноценные вместо наличных денег, если они захотят.

4.	Документы по выкупу земель и переселению

4.1. Программа Приобретения Земли и Переселения (ППЗП) по Проекту, подписанному между Правительством РК и МФИ, определяет правомочность компенсаций и оказания помощи для восстановления и дает подробную информацию относительно прав, связанных с каждым типом воздействий, как это указано в процедуре оценки, удовлетворении жалоб, консультаций, сбора информации и контроля/оценки. Этот документ сочетает в себе правовые рамки и практику приобретения земли, существующую в Казахстане и, прежде всего, международной практике, осуществляемой политикой Международных Финансовых Институтов (МФИ) включая ВБ.

4.2. В Таблице ниже указаны потери, оценки и меры по компенсации, которые будут осуществляться.

Таблица по Правам и Компенсации

| Недвижимость | Спецификации | Лица, попавшие под влияние | Право на Компенсацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянные потери |
| Пахотные Земли, Частное Владение | Все виды потери земли вне зависимости от тяжести воздействия | Владелец | Компенсация в виде земли с предоставлением участков, равных по стоимости и производительности потерянным Денежная компенсация на участок земли по цене замены (рыночная цена) без удержания налогов, финансовых операций, расходов на регистрацию или переезд Если оставшаяся часть участка слишком маленькая для использования, весь участок выкупается, компенсируется или заменяется |
|  |  | Долгосрочный арендатор | Денежная компенсация, рыночная стоимость урожая (в среднем за 3 года), возобновление аренды на альтернативном участке |
|  |  | Краткосрочный арендатор | Денежная компенсация, рыночная стоимость урожая (в среднем за 3 года) |
|  |  | Арендатор-издольщик | Денежная компенсация, рыночная стоимость доли потерянного урожая Содействие в восстановлении средств к существованию, либо с предоставлением альтернативного участка или другого вида занятости |
|  |  | Сельхозрабочий | Денежная компенсация, равная зарплате наличными и достаточная на оставшийся сельскохозяйственный год |
|  |  | Незаконные владельцы и неофициальные пользователи полосы отвода и изъятой земли | Денежная компенсация, равная рыночной стоимости потерянного урожая Содействие в восстановлении средств к существованию, либо с предоставлением альтернативного участка для долевого участия или другого вида занятости |
|  | Сильное воздействие больше 10% изъятой продуктивной сельскохозяйственной земли | Владелец, Арендатор | Денежная компенсация, равная рыночной стоимости урожая за два года Компенсация в виде земли с предоставлением участков, равных по стоимости и производительности потерянным В случае отсутствия равнозначного земельного участка, предусмотрена денежная компенсация за участок земли по цене замены (рыночная цена) без удержания налогов, финансовых операций, расходов на регистрацию или переезд Если оставшаяся часть участка слишком маленькая для использования, весь участок выкупается, компенсируется или заменяется |
|  |  | Арендатор-издольщик | Денежная компенсация, равная двойной рыночной стоимости доли потерянного урожая Содействие в восстановлении средств к существованию, либо с предоставлением альтернативного участка для долевого участия или другого вида занятости |
| Пахотные Земли, Государственное Владение | Все виды потери земли вне зависимости от тяжести воздействия | Долгосрочный арендатор | Денежная компенсация, рыночная стоимость урожая (в среднем за 3 года); компенсация за деревья или другого имущества, возобновление аренды на альтернативном участке |
|  |  | Краткосрочный арендатор | Денежная компенсация, рыночная стоимость урожая (в среднем за 3 года); компенсация за деревья или другого имущества, возобновление аренды на альтернативном участке |
|  |  | Незаконные владельцы/скваттеры | Денежная компенсация, равная рыночной стоимости потерянного урожая, доступ к земле для аренды, если есть в наличии Содействие в восстановлении средств к существованию, либо с предоставлением альтернативного участка для долевого участия или другого вида занятости |
| Жилая земля и Коммерческая земля |  | Владелец | Компенсация в виде земли с предоставлением участка, равного по стоимости потерянному Денежная компенсация за землю за полную стоимость без налогов, расходов на регистрацию или переезд |
|  |  | Арендатор, арендодатель | 1-3 месячное пособие |
|  |  | Скваттер | Бесплатный или арендуемый участок на государственной земле |
| Дома, Здания и Постройки |  | Владельцы постоянных построек | Компенсация в виде дома; если заменяемый дом меньшей стоимости, то разница выплачивается наличными Денежная компенсация по расценкам заменяемой постройки, попавшей под влияние, или другого имущества, основанные на стоимости материала, расходов на строительство и труд, без возможности повторного использования, затраты на износ и обработку. Стоимость потерянной воды и коммунальных услуг включается в компенсацию |
|  |  | Владельцы временных построек (киосков, ларьков) | Одобренный и подходящий участок для перемещения |
| Деревья | Деревья, попавшие под влияние | Все лица, попавшие под влияние, включая скваттеров | Денежная компенсация, отражающая замену дохода. Экономическая стоимость деревьев основана на возрастной категории и оцененные по валовой стоимости одного года дохода, умноженное на количество лет, необходимое для того, чтобы дерево выросло и принесло плоды, плюс закупочная цена саженцев и сырья |
| Бизнес и занятость | Временная или постоянная потеря бизнеса/занятости | Все лица, попавшие под влияние, включая скваттеров | Владелец: если постоянный, то денежная компенсация, равная доходу за один год; если временный, то денежная компенсация за срок потери. Компенсация основана на налоговой декларации или официальной минимальной зарплате, которая из них больше. |
|  |  | Владелец Бизнеса | Пособие за потерянную прибыль на время перерыва, до 3 месяцев |
| Перемещение | Транспорт и расходы на питание | Все лица, попавшие под влияние при переезде | Денежное пособие, достаточное для покрытия транспортных расходов и расходов на питание за один месяц из-за переезда. В частности будет предоставлено единовременное пособие в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге для домохозяйств, а для коммерческих фирм по 2 500 тенге за м2. |
| Арендаторы домов |  | Арендаторы со съемщиками | Трехмесячная арендная плата по превалирующей рыночной стоимости и оказание помощи в поиске альтернативного жилья |
| Государственная собственность |  |  | Реабилитация или перемещение построек до состояния, соответствующего предпроектному |
| Уязвимость |  | Пострадавшие (социально уязвимые) лица, нуждающиеся в особой поддержке, чтобы воспользоваться выгодой проекта. | Категории уязвимых людей попавших под влияние представлены в таблице Все уязвимые люди будут получать «государственную адресную помощь» Закон РК от 17 июля 2001 г Развитие навыков и повышение уровня осведомленности в сельского населения и уязвимых групп В случае, если уязвимые люди будут выявлены во время подготовки ПМП, эти дополнительные уязвимые лица попавшие под влияние будут иметь право на все формы поддержки, представленные в ПМП. Специальные программы, предусматривающие дополнительные компенсации, пособия и другие виды денежных выплат на основании результатов социальной оценки и переписи пострадавших людей. Они получают от государства льготы и единовременную компенсацию от государства, включены в спец. программы независимо от того попадают либо не попадают под изъятие. Все уязвимые люди подпадают под Закон от 17 июля 2001 года РК «Государственная Целевая Социальная Помощь» Единовременная денежная компенсация (минимальный прожиточный минимум Х 12 месяцев)согласно договоренности между КАД и Всемирным банком согласно Операционной политике Всемирного банка |
| Временные потери |
| Земля, используемая для строительной деятельности | Необходимо проведение переговоров между владельцем и подрядчиком | Владелец (частный или государственный) | Подрядчик выплачивает денежную компенсацию по местным оммерческим расценкам за длительность пользования Земля восстанавливается до первоначального статуса по окончании аренды Соответствие требованиям по охране окружающей среды |
| Земля для карьеров | Необходимо проведение переговоров между владельцем и подрядчиком | Владелец (частный или государственный) | Подрядчик выплачивает денежную компенсацию по местным оммерческим расценкам за длительность пользования Земля восстанавливается до первоначального статуса по окончании аренды Соответствие требованиям по охране окружающей среды |

4.3. В пределах технической помощи, направленной на точное согласование с требованиями к землям (постройкам), приобретению и денежных компенсационных выплат ЛПВП, специалисты GeoDataPlus Лтд. представили разъяснения Южно-Казахстанскому Областному Департаменту Дорог следующего принципа закона, который должен быть учтен:

а. Компенсация требуется за урожай, который еще не собран, до изъятия земли. Если урожай собран до изъятия земли, то компенсации за зерновые не требуется.

б. Существует специальная программа по выплате фиксированной суммы пособия социально уязвимым людям в Республики Казахстан. Данная программа реализовывается в соответствии с Законом №246-II  от 17 июля 2001 «О государственной адресной помощи». Все районные акиматы имеют подробняе данные по социально уязвимым людям. В соответствии с положениями Закона социально уязвимые люди получают фиксированную сумму материальной помощи ежемесячно.

в. Вместе с этим, фиксированная сумма будет выплачивать за перемещение за каждое домохозяйство, из расчета  месячный минимальный прожиточный минимум за 12 месяцев отпределнный в Казахстане Статистическим агентством по Южно-Казахстанской области.

г. Государственные земли и земли, которые находятся в ведомстве сельской администрации, будут изыматься для общественных нужд бесплатно. Поэтому, оценка потерь для таких земельных участков не будет приниматься во внимание. Неофициальные пользователи таких земель подлежат формам оказания помощи, предусмотренным в Документе о Получении Юридических Прав.

д. Затраты работ по восстановлению частично или полностью поврежденных оросительных и дренажных систем должны быть включены в оценку расходов по ведению Строительных Работ и Модернизации Проекта. Эти работы будут выполняться подрядчиком в рамках выполнения Проекта. В этом отношении потери, равные затратам этих работ, включая проектно-изыскательские, не будут включаться в расчеты по выплате денежных компенсаций владельцам и землепользователям.

е. Затраты работ по восстановлению частично или полностью поврежденных оросительных и дренажных систем должны быть включены в оценку расходов по ведению Строительных Работ и Модернизации Проекта. Эти работы будут выполняться подрядчиком в рамках выполнения Проекта. В этом отношении потери, равные затратам этих работ, включая проектно-изыскательские, не будут включаться в расчеты по выплате денежных компенсаций владельцам и землепользователям.

ж. Для коммерческих и жилых земель процесс одобрения будет учитывать, будет ли оставшаяся земля пригодна для использования после частичного изъятия. Если нет, то весь участок приобретается за полную рыночную стоимость. При частичном изъятии земли, владелец земли будет определять пригоден ли сотавшийся участок для использования. Если нет, то весь земельный участок приобретается за полную рыночную стоимость, или же будет предоставлен альтернативный участок с такой же производительностью, что и прежний.

з. Для частных земель денежная компенсация будет выплачена на основе существующей местной рыночной стоимости, или будет предоставлен равноценный земельный участок равноценной стоимости и производительности к потерянному участку. Рыночные стоимости частных земельных участков зависят от типа земли и местоположения.

и. Программа Приобретения Земли и Переселения, после подписания соответствующих финансовых соглашений Республикой Казахстан и МФИ, является неотъемлемой частью соглашений, ратифицированных Законом Республики Казахстан. Программа Приобретения Земли и Переселения выражает взгляды Казахстанского Правительства и имеет статус международного соглашения.

к. Ответственность за перемещение полностью попавших под влияние домой и магазинов/коммерческих объектов лежит на проекте согласно ПМП. По условиям ПМП всем юридическим лицам, которые будут премещены по проекту, будет выплачено временное пособие, которого будет достаточно для покрытия транспортных расходов и расходов на проживание ввиду перемещения. Домохозяйствам, которые необходимо переместить, до перемещения будет выплачена фиксированная сумма в 35 000 тенге, а магазинам и компаниям, которые необходимо переместить, будет выплачена фиксированная сумма из расчета 2 500 тенге за квадратный метр, котрой будет достаточно для того, чтобы нанять в помощь людей и покрыть дополнительные расходы, связанные с перемещением.   Временное пособие для выявленных коммерческих фирм рассчитывается, как площадь изъятия Х на 2 500 тенге. Подробные расчеты и данные по компенсации за перемещение представлены в таблицах по районам в Приложении Б.

4.4	Дата истечения срока

4.5	Датой завершения срока действия правоустанавливащих документов явяляется 31 марта 2010 года, последний день изъятия земель и Исследований по переселению. Людям, которые незаконно вторглись на территорию после даты истечения срока, не будет выплачена компенсация и не будет предоставлена какая-либо поддержка по переселению.

5. Влияние Изъятия Земли и Переселения

5.1. Выявление Людей и имущества, попавших под влияние

5.2. Методология

5.3. Подход для идентификации затронутых структур и земельных участков полагается на два главных источника: (1) существующий кадастр и данные землепользования, поддержанные Агентством Ресурса Земли и (2) геодезические работы, проведенные всеми проектировщиками по каждому отдельному лоту в масштабе 1:2,000, во время которых были выявлены все постройки в пределах полосы приблизительно 120 м шириной после выравнивания Проекта. Сюда включаются все постройки в пределах существующей полосы отвода, где будут проходить работы. (3) Придорожные геодезические работы вдоль всего выравнивания проводились Консультантом для выявления и описания всех форм неофициального использования полосы отвода, или той площадей, попавших под влияние строительства обхода, или другой землей без видимых построек, и, таким образом, не подходящих вышеописанным пунктам (1) и (2). Этот тип использования, например, касается неофициального сельского хозяйства (сады, небольших полей, сезонных прилавков) вторгающихся в полосу отвода, животных или птицы.

Большая часть земель изымается на местах расположения обходов, транспортных развязок, а также на местах улучшений существующих дорог, чтобы сократить риски дорожного движения и улучшить обзор.

5.4. Информация относительно любого зарегистрированного участка и его местоположения с топографическими координатами хранится в Центрах Регистрации при содействии Министерства юстиции. Эта информация также собрана “Государственным Научно-Производственным Центром по Земле” (ГосНПЦЗем) при содействии Агентства по Земельным Ресурсам. Проектировщики, заключившие контракты с КАДом, получили информацию относительно потенциально затронутых землевладельцев от отделов на уровне областных ГосНПЦЗем в виде карты с масштабом 1:25.000, показывающей спроектированную дорогу и земельные участки, пересекающиеся с ней, или полосой выравнивания. Проектировщики объединили эти карты с информацией, полученной ими во время топографических работ по выравниванию, выполненному как стандартная предупредительная мера в их работе. Результаты геодезических исследований представлены в картах выравнивания в масштабе 1:2,000.

5.5. Все постройки, выявленные во время этих исследований, были зарегистрированы, включая неофициальные постройки и вторжения на полосу отвода (такие как заборы, стены, навесы, здания, канавы, и т.д.). Используя специальную программу АвтоКАД и пространственные отношения, стало возможным точно определить количество затронутых земельные участки и очертить их. Та же самая процедура использовалась для записи и описания воздействия на потенциально затронутые здания и придорожные малые предприятия.

5.6. Для выявления неофициальных землепользователей проектировщики сравнили официальные данные по землепользованию, полученные от ГосНПЦЗем с их собственными геодезическими данными, полученными на сегодняшний день. Таким образом, каждый проектировщик имел возможность выявить постройки, которые были возведены (обычно в пределах полосы отвода) незаконно и без официального юридического права. Большинство этих построек являются коммерческими, такме как кафе, рестораны и бензозаправки, но также сюда вхоят и жилые дома. В Приложении 2 и 3 эти постройки выявлены по их статусу собственности.

5.7. Чтобы оценить стоимость земли, которая будет изъята, и постройки, которые будут снесены, КАД заключил контракты с оценщиками, имеющими лицензию. Взяв за основу данные о требуемой земле, собраннын проектировщиками, оценщики связались с потенциально затронутыми сторонами, чтобы оценить стоимость их собственности. Методы оценки, обычно используемые для посчета компенсации за постройки, были подобны общим международным методам, основанным на (i) расходах, (ii) прибыли, и (iii) сравнении с подобными постройками с известной стоимостью. Оценщики должны были основываться на текущей рыночной стоимости. Метод стоимости применялся для оценки заселенных помещений, при котором учитывается материал, из которого объект изготовлен, его качество и стоимость, год строительства и состояние самого объекта. Спавнительный метод применялся, в соновном, на принципах замены он, в соновном, применяется для жилых помещений. Метод дохода основывается на принципе ожидания, т.е. покупатель (инвестор) приобретает земельный участок, ожидая будущего дохода или прибыли. Применение этого метода требует тщательного анализа экономических условий и тенденций, которые влияют на уровень прибыльности собственности в сфере оценки местоположения объекта, и использования таких процедур, как предоставление скидки и капитализации Оценщик на основе документов (налоговой декларации, подтверждения дохода, и т.д.) определяет сумму оценки.

5.8. Если земельный участок предназначен для сельскохозяйственных работ, то используемый метод основывался на оценке сельскохозяйственных потерь в случае изъятия. Все применяемые методы одобрены национальными Казахстанскими законами, нормами и инструкциями. Суммы компенсации, подсчитанные оценщиками, оговоривались между некоторыми владельцами и областными отделами КАД. Проектировщики утверждают, что некоторые землевладельцы уже подписали соглашения о компенсации с руководством области, КАДом и акиматами, но эти соглашения не явлются обязательными, поскольку переговоры начнутся, как только начнется процесс изъятия.

5.9. Неофициальным землепользователям, то есть, владельцам построек в пределах полосы отвода или на выравнивании обхода без официального юридического права, выдадут компенсацию за потерянное имущество наравне с пользователями с юридическим правом. Владельцы посроек в пределах полосы отвода или на выравнивании обхода были зарегистрированы и получили юридическое право в декабре 2010 года.

5.10. Сумма компенсации для непахотных земель и построек как недвижимого имущества на них определяется посредством переговоров с владельцами и основана на рыночных ценах. Рыночные цены вычисляются в соответствии с нормами и стандартными, юридическими методологиями имеющими лицензию оценщиками. В этом случае, обе стороны должны достигнуть разумного соглашения по сумме компенсации. Если этого не происходит, то требование о компенсации может быть определено судом.

5.11. Полномасштабная проверка по усовершенствованию физических и юридических параметров построек потребуется во время сделки.

5.12. Процесс оценки

5.13. Областной Департамент Дорог ЮКО назначила три независимых компании оценки, чтобы оценить 100%-ое воздействие на имущество и подсчитать сумму компенсации в апреле 2009 года. Независимые компании были ответственны за 100%-ую оценку затронутого имущества (земли/постройки/недвижимое имущество и т.д) по соответствующим, закрепленным за ними лотам. Окончательный список Людей, Попавших под Влияние, был предоставлен всем независимым оценщикам Комитетом Автомобильных Дорог Южно- Казахстанской Области. Оценщики, на основе документов, предоставленных соответствующими владельцами, выполнили оценку имущества, попавшего под влияние. Следующие документы были проверены во время оценки:

• Удостоверение личности

• Государственный Акт на Землю с замерами земли

• Технический Паспорт (План Дома в деталях)

5.14. Во время процесса оценки также была проведена перепись населения, которой были охвачены все владельцы недвижимости и земельных участков. Количество лиц, попавших под влияние, одобряется решением акимата соответствующего района. На основании отчета по оценке соответствующий акимат издает постановление. Комиссия, назначенная соответствующим акиматом, состоит из нечетного числа лиц от областных департаментов: земельного, архитектуры и городского строительства и других подобных служб.

Применялось три типа метода оценки, которые распространены в Казахстане. Они следующие:

5.15. Все три метода оценки применяются в Казахстане во время оценки недвижимости, попавшей под влияние. Все три подхода и метода оценки основаны на статье 4 раздела 2 Земельного Кодекса Республики Казахстан, утвержденного Министерством Юстиции РК от 7 декабря 2007 года №329 (Пожалуйста расммотрите Приложение Д, в котором указываются процедуры и документы, на которые ссылались во время оценки и причины большой компенсации за некоторую коммерческую собственность в Туркестонском районе).

5.16.  Метод стоимости

Метод стоимости представляет собой сколько затрат ушло собственником. Он основывается на предпосылке, что затраты на приобретение земельного участка и его улучшение не превысят цену на конкретном рынке за уже улучшенный земельный участок аналогичными по назначению и качеству земельными улучшениями.  Например, при использовании данного метода считается материал изготовления, качество, цена материала недвижимости, год постройки, состояние объекта и т.д. В основном, этот метод используется для помещений, пригодных для жилья. Сумма компенсации не должна быть ниже затрат на перемещение. Согласно статье 87 «Земельного Кодекса Республики Казахстан», возраст и другие условия попавшей под влияние недвижимости учитываются при определении стоимости зкмельного участка по согласованию с владельцем земельного участка или негосудаственных пользователей земли. Рыночная цена отчуждения собственности или пользования земельным участком вместе со всеми потерями рассматривается во время определения стоимости земельного участка/собственности (см Приложение Д, где представлены подробные пояснения по коммерческим участкам, земельным участкам и определение раночной стоимости).

  - Сравнительный метод

Сравнительный метод представляет собой сравнение подобных объектов и земельных участков, которые находятся на этой же территории. Оценщик должен взять рекламы из газет или телевидения по продаже похожей собственности и земельных участков для определения стоиомости оцениваемого объекта путем сравнения недавних продаж таких же объектов на эффктивно функционирующем независимом рынке, где независимые клиенты и независимые продавцы покупают и продают такую же собственность, принимая самостоятельные решения. Этот метод основывается на принципе замены: мудрый покупатель не платит большую сумму за оцениваемый объект, чтобы потом за эту же сумму можно было приобрести объект такого же качества и использования. Этот принцип работает, в основном, для помещений для постоянного проживания.

  - Метод дохода

Метод дохода применяется только для объектов, предназначенных для коммерческих и сельскохозяйственных целей (бенозозаправок, кафе, магазинов, торговых точек, пустующей коммерческой земли, крестьянских хозяйств и других) для выявления стоимости оцениваемого объекта, который в будущем будет приносить доход во время определенного срока его использования. Стоиомть представляет собой сумму будущего дохода к тому моменту и прибыль, получаемую при перепродаже оцениваемого объекта. Метод основывается на принципе ожидания, т.е. мудрый покупатель (инвестор) приобретает земельный участок, ожидая будущуб прибыль или доход. Применение этого метода требует тщательного анализа экономических условий и тенденций, так чтобы влияние на уровень прибыльности собственности в районе расположения оцениваемого объекта, а также использования таких процедур, как предоставление скидки и превращение в капитал. Оценщик, основываясь на документах (налоговая декларация, декларация о доходах и т.д.) определяет  оцениваемую стоимость.

5.19.	В Республике Казахстан, согласно Пункту 4, Статья 6 РК Закона «Об оценочной деятельности» обязательная оценка должна осуществляться в соответствии с законодательными актами РК по выкупу и изъятию собственности у владельца на государственные нужды. Более того, существует «Методология оценки собственности при ее изъятии для государственных нужд», одобренная Указом № 329 Министерства Юстиции РК от 7 декабря 2007 года.

5.20.	Население, подпавшее под воздействие

На основе процедуры выявления имущества, описанной выше, общее число построек, поавших под влияние, составляет 128. Влияние на владельцев сельскохозяйственных земель довольно значительное (всего 422 владельца земли). Число домохозяйств, попавших под влияние, составляет 739 (включая 18, которые были компенсированы в 2009 году. 39 принадлежат государству и 68 сельскохозяйственных участков – частным фирмам. Всего 4 434 человек напрямую попадет под влияние проекта (за исключением 18, которые были компенсированы в 2009 году).

Таблица 8:  Количество домохозяйств, попавших под влияние/Лиц, попавших под влияние (Районное/городское)

| Район/город | Домохозяйства, попавшие под влияние | Домохозяйств, попавших под влияние, по разным категориям потерянной земли только | Домохозяйств, попавших под влияние, по потере построек и земли | Всего лиц, попавших под влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туркестан | 308 | 245 | 63 | 1848 |
| Ордабасы | 226 | 184 | 42 | 1356 |
| Арыс | 16 | 10 | 6 | 96 |
| Байдибек | 23 | 13 | 10 | 138 |
| Толеби | 1 | 1 | - | 06 |
| Сайрам | 139 | 139 | - | 834 |
| г. Шымкент | 26 | 19 | 7 | 156 |
| Всего | 739 | 611 | 128 | 4434 |
| Государственная собственность | 163 |  |  |  |
| ИТОГО | 902 | 611 | 128 | 4434 |

*в среднем в семье 6 человек

5.21.	Большей частью домохозяйства теряют землю, а не постройки. Максимальное число построек попадает под влияние в Туркестане. В Сайраме и Толеби нет ни одного домохозяйства, которое потеряло бы свою постройку. 11 построек в Туркестане попадают под влияние частично. Всего лиц, попавших вод влияние, 4434 человека (за исключением 18, которые уже получили компенсацию в 2009 году).

5.22 Ответственность за перемещение полностью попавших под влияние домов и магазинов/коммерческих объектов лежит на проекте по условиям ПМП. Всет объекты (домохозяйсива и коммерческие предприятия), которые необходимо переместить ввиду потребности проекта получат едмновременное пособие «достаточное для покрытия транспортных расходов и расходов на пропитание за один месяц ввиду переезда. Для домохозяйств, котрые необходимо переместить, предусмотрено фиксированое пособие в 35 000 тенге, которого будет достаточно для того, чтобы покрыть расходы при перезде. Для магазинов и коммерческих фирм. Котрые необходимо переместить будет выплачено пособие из расчета 2 500 тенге за квадратный метр, этого будет достаточно для покрытия расходов на преезд и второстепенных расходов, свяданных с переездом. Всего 39 домохозяйств (жилых) и 36 коммерческих фирм, в том числе магазины, коммерческие здания и другие потройки, которые необходимо переместить. Всего 14 заправок, подлежащих перемещению. Всем жилым и коммерческим постройкам, подлежащим перемещению, будет выплачено «Временное пособие». По проекту необходимо снести 14 домов, но все эти дома нежилые и потому не получают «Временное пособие» в сумме 35 000 тенге.   Суммы «Временного пособия» включены отдельно в бюджет ПМП. Следующая таблица явояется сведной по «Временному пособию»:

Таблица 9: Сводная информация по Временному пособию

| № | Район | Количество ЛППП которые необходимо переместить | Общая сумма временного пособия (тенге) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туркестан | 14 | 2 | 490 000 |
| 2 | Ордабасы | 19 | 22 + 8 *АЗС | 665 000 |
| 3 | Арыс | - | 6 | - |
| 4 | Байдибек | 5 | 3 + 3 *АЗС | 175 000 |
| 5 | Толеби | - | - | - |
| 6 | Сайрам | - | - | - |
| 7 | г. Шымкент | 1 | 3 + 3 *АЗС | 35 000 |
|  | Всего | 39 | 36 + 14 = 50 | 1 365 000 |

*АЗС: Автозаправочная станция

5.23	Потребность в землях в целях проекта

5.24	Потребность проекта в земле составляет 1640 га, включая государственные земли в 1130 га. и 18 га., уже получивших компенсацию в 2009 году.  Всего 757 домохозяйства (включая 18, в 2009 году) попадут под влияние при изъятии земли. Из 1640 га требуемой земли 492 га земли находятся в частном владении (18,2362 га земельных участков, уже получивших компенсацию в 2009 году, также находятся в частном владении).

Таблица 10. Потребность проекта в землях

| Тип земли | Гектаров | Количество домохозяйств, попавших под влияние | Подсчитанная общая компенсация |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственная земля | 437 га | 422 | 952,341 миллионов тенге |
| Коммерческая земля | 24 га | 208 | 1 452,360 миллионов тенге |
| Земля для проживания | 30 га | 109 | 171 643 миллионов тенге |
| Всего | 492 га | 739 | 2 576 344 миллиона тенге |

5.25	Вышеуказанная таблица четко показывает, что большая часть этих земель, которые будут приобретены для проекта, это сельскохозяйственные земли, большинство из них взято в аренду у государства на долгосрочной основе.

5.26	Земельный Кодекс Республики Казахстан (Кодекс № 442 от 20 июня 2003 года) охватывает резервирование земли для государственных нужд, указывая, что Земельный участок может быть зарезервирован для государственных нужд путем покупки или предоставления равноценного земельного участка с согласия владельца или землепользователя (Статья 84.1). Точно также, люди, попавшие под влияние, могут получить либо денежную компенсацию, либо равноценный альтернативный земельный участок. Однако, в Толебийском, Сайрамском, Ордабасинском, Байдибекском и Арыском районах, а также Шымкенте недостаточно равноценных земельных участков (Земельный Кодекс предлагает собственникам на выбор, либо землю и постройки, либо денежную компенсацию), поэтому денежная компенсация была предложена всем ЛПВП с этого региона проекта. Что касается города Туркестана, обхода Старого Икана, то в этом районе достаточно альтернативных земельных участков для обменаЖ должностные лица, занимающиеся процедурой изъятия земли, предложили 76 лицам, попавшим под влияние, отдать предпочтение земле вместо денежной компенсации, и все они согшласились в этим предложением и в письменной форме обратились с просьбой к соответствующему акимату предоставлить альтернативные земельные участков. Все эти земельные участки являются государственной собственностью на правах дологосрочной аренды у собственников. Расходы по регистрации прав на земельный участок будут покрываться Южно-Казахстанским областным департаментом КАД МТК РК.

5.27	При оценке земельных участков учитывались различные аспекты, такие как местоположение, расстояние от города или районного центра, экономический статус района, статус сущствующих построек, тип почвы, коммуникационные системы и системы водоснабжения. В некоторых случаях, основываясь на других факторах, за земельные участки одинакового размера выплачивалась разная сумма.

Таблица 11: Потребность проекта в Землях района/города

| Район/Город | Тип земли | Гектаров | Количество домохозяйств, попавших под влияние | Общая компенсация за землю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туркестан | Сельскохозяйственные | 115 | 182 | 27 342 миллионов тенге |
|  | Коммерческие | 6 | 78 | 415,313 миллионов тенге |
|  | Жилые | 8 | 48 | 102,234 миллионов тенге |
|  | Всего | 129 | 308 | 544,889 миллионов тенге |
| Ордабасы | Сельскохозяйственные | 94 | 95 | 72,949 миллионов тенге |
|  | Коммерческие | 9 | 95 | 665,528 миллионов тенге |
|  | Жилые | 5 | 36 | 32,385миллионов тенге |
|  | Всего | 108 | 226 | 770,862 миллионов тенге |
| Арысь | Сельскохозяйственные | - | - | - |
|  | Коммерческие | 0,8 га | 6 | 33,627 миллиона тенге |
|  | Жилые | 2 га | 10 | 4,500 миллиона тенге |
|  | Всего | 3 га | 16 | 38,127 миллионов тенге |
| Байдибек | Сельскохозяйственные | 60 га | 10 | 1,2157 миллионов тенге |
|  | Комерческие | 0,3868 га | 08 | 63 807 миллионов тенге |
|  | Жилые | 1га | 5 | 10,790 миллионов тенге |
|  | Всего | 61га | 23 | 86,754 миллионов тенге |
| Сайрам | Сельскохозяйственные | 164 га | 123 | 832,521миллионов тенге |
|  | Коммерческие | 8 га | 8 | 149,371 миллионов тенге |
|  | Жилые | 14 га | 8 | 20,280 миллионов тенге |
|  | Всего | 186 га | 139 | 1002,172 миллионов тенге |
| Толеби | Сельскохозяйственные | 1 га | 1 | 1,288 миллионов тенге |
|  | Коммерческие |  |  |  |
|  | Жилые |  |  |  |
|  | Всего | 1 га | 1 | 1,288 миллионов тенге |
| Шымкент | Сельскохозяйственные | 3 га | 11 | 6 084 миллионов тенге |
|  | Коммерческие | 0,42807 | 13 | 124 714 миллионов тенге |
|  | Жилые | 0,23 | 02 | 1,454 миллионов тенге |
|  | Всего | 4 га | 26 | 132,252 миллионов тенге |
| Итого |  | 492 га | 739 | 2,576,344 миллионов тенге |

5.28. Всем лицам значительно пострадавшим при изъятии сельскохозяйственных земель будут выплачены даполнительные пособия в соответствии с согласованной   RPF Entitlement Matrix. Лица, потерявшие более 10% продуктивной земли, получат компенсация за два ежегодных урожая с потреянной земли. Это в дополнение к компенсации за землю, которая предусмотрена для всех потерявших земли. Всего 209 человек из рпйонов Туркестана, Ордабасы, Сайрама и Шымкента потеряют более 10% своей земли.  Сумма дополнительного пособия значительно пострадавшим будет отдельно включена в бюджет ПМП.

Следующая таблца представояет собой сводные данные по «дополнительному пособию» значительно пострадавших людей:

Таблица 12: Сводные данные по «дополнительному пособию» значительно пострадавших людей

| № | District | Количество значительно пострадавших | Дополнительная поддержка (сумма) (рыночная стоимость за потерянный урожай) тенге | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туркестан | 116 | 23 623 260 |  |
| 2 | Ордабасы | 25 | 43 427 885 |  |
| 3 | Арысь | - | - |  |
| 4 | Байдибек | - | - |  |
| 5 | Толеби | - | - |  |
| 6 | Сайрам | 58 | 544 640 220 |  |
| 7 | Шымкент | 10 | 3 158 695 |  |
|  | Итого: | 209 | 614 850 060 |  |

5.29.	Воздействие проекта на строения

5.30.	Большинство коммерческих объектов не имеет ни зданий, ни построек. На них есть только планы по будущей разработке. Например, целью использования земельных участков является строительство станций обслуживания, значит эти земельные участки являются коммерческими. Скорей всего владелец построит станцию обслуживания в будущем и получит прибыль. Для такого земельного участка применяется метод прибыли при оценке по выявлению размера компенсации.

5.31.	Проект потребует сноса 128 построек. Постройки, попавшие под влияние, включают дома, магазины, бензозаправочные станции, чайные, склады и другие вспомогательные постройки. Следующая Таблица 12 указывает подробности, касающиеся построек, попавших под влияние.

Таблица 13: Район/Город Тип Построек и Величина Влияния

| Район/Город | Тип Постройки | Частично попавшие под влияние | Полностью попавшие под влияние | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туркестан | Только Жилые Дома | 6 | 21 | 27 |
|  | Только Магазины | 1 | 6 | 7 |
|  | Коммерческие здания | 2 | 12 | 14 |
|  | Бензо-Заправочные Станции | - | 10 | 10 |
|  | Другие | 2 | 3 | 5 |
|  | Всего | 11 | 52 | 63 |
| Ордабасы | Только Жилые Дома (жилая земля для строит. дома) | - | 19 | 19 |
|  | Только Магазины | - | 15 | 15 |
|  | Коммерческие здания | - | 1 | 1 |
|  | Бензо-Заправочные Станции | - | 8 | 8 |
|  | Другие | - | 1 | 1 |
|  | Всего | - | 44 | 44 |
| Арысь | Только дома | - | - | - |
|  | Только Магазины | - | 6 | 6 |
|  | Коммерческие здания | - | - | - |
|  | Бензо-Заправ. Станции | - | - | - |
|  | Другие | - | - | - |
|  | Всего | - | 6 | 6 |
| Байдибек | Только Жилые Дома | - | 5 | 5 |
|  | Только Магазины | - | 2 | 2 |
|  | Коммерческие здания | - | - | - |
|  | Бензо-Заправочные Станции | - | 3 | 3 |
|  | Другие | - | - | - |
|  | Всего | - | 10 | 10 |
| Сайрам | Только жилые дома | - | - | - |
|  | Только магазины | - | - | - |
|  | Коммерческие здания | - | - | - |
|  | Бензозаправочные станции | - | - | - |
|  | Другие | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - |
| Шымкент | Только дома | - | 2 | 2 |
|  | Только Магазины | - | - | - |
|  | Коммерческие здания | - | - | - |
|  | Бензо-Заправ. Станции | - | 3 | 3 |
|  | Другие | - | - | - |
|  | Всего |  | 5 | 5 |
|  | Итого | 11 | 117 | 128 |

5.32.	Следующие мероприятия выполняются по выплате компенсации

- Предварительное информирование о дате выплате компенсации будет осуществляться соответствующим ЛПВП.

- Нужно убедиться, что соответствующие ЛПВП имеют при себе удостоверения личности и другие необхожимые документы в назначенный день.

- Во время выплаты компенсации будут приглашены НПО, чтобы оказать помощь компетентному лицу в данной процедуре.

- Нужно убедиться, что каждое ЛПВП, теряющее недвижимое имущество, получило компенсацию и чек.

Отчет по 18 лицам, попавшим под влияние, котрые получили комепненсацию в 2009 году, представлен в Приложении В.

6.	Распространение информации, консультации и обнародование информации

6.1.	Введение

6.2.	Политика Проекта состоит в том, чтобы полностью информировать и консультировать людей, попавших под влияние, и других заинтересованных лиц по всем вопросам переселения и компенсации. Она признает важность информационного распространения, консультации, и разных методов участия, и четко следовать им во время процесса подготовки Плана Переселения. Сначала люди, попавшие под влияние, опасались, что потеряют средства к существованию и никогда, возможно, не смогут возвратить свой прежний уровень проживания. Консультации во время встреч помогли им рассеять такие сомнения. В то же время мнения людей, попавших под влияние, которые они выражали во время таких встреч, оказались полезными в формулировке мер для их адекватного переселения. Подготовка Плана Переселения, с учетом непосредственной консультации с людьми, попавшими под влияние, и другими заинтересованными лицами, будет также осуществляться в подобной консультативной манере.

6.3. 	Информация и ее Передача: Людям, попавшим под влияние, нужно сообщить о процедуре изъятия земли (конфискации) и их правах и выбору. Руководство проектом будет играть важную роль в процессе информации общественности, подготавливая и распространяя брошюры, которые описывают всю процедуру и разъясняют права и обязанности, нормы компенсации, списки оплаты и варианты уовлетворения жалоб. Одна брошюра, предоставляющая общую информацию о проекте и общем объяснении процедуры и прав владельцев или пользователей, была уже распространены. Другая брошюра будет предназначена людям, которые теряют землю и другое имущество, и будут включать список всех категорий компенсации или другой помощи, на которую имеют право ЛПВП, будут описывать порядок рассмотрения жалоб, будут доступны для ЛПВП и обеспечат контактную информацию для ЛПВП по вопросам и жалобам. Отдельная брошюра будет предназначаться и для подрядчиков, и для землевладельцев, и будет касаться временного использования земли для карьеров, организации участка, рабочих поселков и т.п.. Обе брошюры будут подготовлены в двух языковых версиях – на казахском и русском языке — и будут распространяться по всему коридору в административных зданиях, особенно сельских Акиматах и администрации Комитета по Земельным Ресурсам и Комитета Регистрационной Службы

6.4.	До настоящего времени было проведено две стадии консультаций, сообщая людям, попавшим под влияние, вдоль выравнивания о Проекте и получая их точку зрения на ожидаемые проблемы относительно переселения. Версии проекта брошюр были розданы на общественных встречах, в октябре 2008 года, и последующих консультациях в январе 2009 года. Результаты последних консультаций показывают, что поток информации очень ограничен, даже среди тех немногих, кто получил брошюры ранее; таким образом, есть потребность распределить брошюры повсюду как можно скорее, прежде, чем начнется процесс приобретения земли.

6.5.	Проведение консультации во время подготовки плана

6.6.	Начальные консультации были проведены по вопросу воздействия проекта в городе Шымкенте в сентябре 2008 года, где присутствовало 80 человек. Следующие консультационные встречи были проведены в январе 2009 года, где присутствовало 90 человек. Во время этих встреч обсуждались вопросы Документов по управлению окружающей средой и политике переселения.

6.7. Были проведены консультации по выплате компенсации и вопросам переселения в рамках Плана Переселения представителями Областного Департамента Комитета Автомобильных Дорог и районного акимата индивидуально со всеми людьми, попавшими под влияние. Кроме того, возможность поговорить дополнительно об их заботах была предоставлена во время социально-экономичной переписи; такие переговоры были проведены в Областном Департаменте Комитета Автомобильных Дорог. Этот План Переселения был официально размещен в средствах массовой информации (областных газетах “Южный Казахстан” и “Онтустик Казахстан”), с ними ознкомились неправительственные организации и другие заинтересованные стороны. Общественные слушания по вопросам Плана Переселения были проведены 15-ого января 2009 года (деревня Темирлановка, Туркестан), и 2-ого апреля 2009 года (деревня Темирлановка).

6.8.	Кроме того, все выявленные лица, попавшие под влияние, были снабжены информационной брошюрой, в которой обсуждаются соответствующие инструкции, права, суммы компенсации, их выплата, и механизмы удовлетворения споров. Также эти брошюры и другие сведения, касающиеся проекта, имеются в наличии во всех областных и районных акиматах, куда любое заинтересованное лицо может прдти и получить эту информацию.

6.9.	ПМП будет переведен на русский и казахский языки и представлен на вебсайте проекта, вебсайте Комитета Автомобильных Дорог, Областным Департаментам Комитета Автомобильных Дорог и соответствующим районным акиматам. ПМП на английском языке будет представлен на вебсайте ВБ. Проект ПМП представлен на сайте в декабре 2010 года

6.10.	Консультационный процесс во время подготовительного периода, в основном, фиксировался на интервью ключевых информантов, обсуждения в основной группе, семинары и встречи с общественностью. Консультационная программа охватывала следующих людей:

- Глав домохозяйств, которые в первую очередь попадут под влияние

- Членов домохозяйств

- Местное население

- Соответствующий акимат

- Главные стороны, заинтересованные в проекте, такие как женщины, группы пользователей автодорог, специалисты здравоохранения, и

- Распространение информационного листка о проекте (буклета)

  - Вопросы

6.12.	Официально было организовано несколько консультационных встреч в различных местах для распространения дополнительной информации, консультирование людей, попавших под влияние, относительно диапазона проблем переселения, включая их права и механизм разрешения споров, а также получить ответы от них. На этих встречах присутствовали также женщины, попавшие под влияние. Ответы во время консультаций очень помогли в подготовке Плана Переселения.

# 6.13.	 Результаты общественных слушаний

## 6.14.	Первый ряд Консультаций, сентябрь 2008 года

6.15.	Тридцать пять местных жителей из Икана и Туркестана посетили слушания в Туркестане. Поднятые вопросы, главным образом, были связаны со статусом дороги (платная или бесплатная), возможность получения работы для местных жителей, суммами компенсаций, наличием скотопрогонов и т.д., аудитория была удовлетворена и разъяснениями специалистов GeoData Плюс LLP, предоставленными в ответ на поднятые вопросы, и Экологической  и Социальной политикой Всемирного Банка в целом. Были представлены некоторые полезные комментарии или рекомендации от некоторых участников относительно проектирования и стадии строительства Проекта. Вся общественность и население, попавшее под влияние, проявили живой интерес к Проекту. Вполнге очевидно, что эта кампания была одним из первых примеров обнародования деталей проекта общественности.

## Второй Ряд Консультаций, Январь 2009 года

6.17.	Общественные Слушания проводились в следующих поселениях: Туркестане 15.01.2009, Темирлановке 15.01.2009.

6.18.	Два специфических вопроса были подняты о будущем мест захоронения в поселках Ордакент и Бирлик. Представители ТОО «Дортранс ПИ КазНИИ» заверили местных жителей, что эти места погребения включены в обходы при проектировании, что позволит избежать любого воздействия на них. Посетители были удовлетворены разъяснениями, предоставленными проектными институтами  (АО « Институт ГеоПроект», ТОО «ПИ КазНИИ Дортранс»), и Проектом вообще. Никаких комментариев или рекомендаций не последовало от некоторых участников об их отношении к детальному проектированию Участка 2057-1980 км Магистрали, М-32 и никакой информации не поступило после слушания.

6.19.	Восемьдесят три человека участвовало в слушаниях в селе Темирлановка. Местные участники были очень недовольны предложенным проектом по строительству дороги на эстакаде (путепровода) по существующей главной улице в деревне. Они открыто в устной форме раскритиковали предложенный проект путепровода длиной в 2,3 км (“Мы не хотим жить под мостом!”). Заданные вопросы и поднятые проблемы, главным образом, были связаны с:

Дорожно-строительными работами;

а) Организацией местного дорожного транспорта;

б) Обеспечением безопасности автомобильного и пешеходного движения;

в) Воздействием выбросов, шума и колебаний;

г) Воздействием строительных работ на прочность построек существующих жилых зданий (особенно во время работ по забивке свай);

д) Общей подготовки площадей для строительства (особенно земляные работы, такие как котлованы для фундаментов), рабочих поселков, производственных участков, хранение и перевозку в географическом и социальном контексте села.

Во время функционирования дороги:

а) Ухудшение эстетичного вида села и опасность потери культурных ценностей (уменьшение количества посетителей в существующий музей);

б) Приближенность существующих зданий к путепроводу;

в) Проблемы с дневным и ночным освещением;

г) Продолжительное, длительное влияние выбросов, шума и вибрации;

д) Выбрасываемый мусор/из-за водителей транспорта, проезжающего по путепроводу (бутылки, банки, сигареты, и т.д.);

е) Содержание путепровода и существующей дороги, остающейся внизу;

ж) Обеспечение безопасности (в случае дорожных происшествий с транспортом, движущимся вниз по путепроводу);

з) Влияние транспортных выбросов, будет ли вестись контроль за этими выбросами, и какие меры будут предприниматься для снижения их влияния.

6.20.	По вопросу обхода г. Шымкента местное население выразило свою озабоченность и согласилось с Положениями Проекта, касающихся этого Участка. Во время общественных слушаний в селе Темирлановка жители села вынесли на обсуждение дополнительные вопросы ко вниманию местных исполнительных органов (Акимата), Работодателя, преставленного Комитетом Автомобильных Дорог МТК, и проектировщиков, представленных ТОО «Институт ГеоПроект»:

а) Неверная и несвоевременная осведомленность местного населения и вовлеченность в Проект, особенно во время рассмотрения альтернативного выбора по обходу Темирлановки;

б) Неуверенность в смысле управления и выполнения изъятия земли и выплаты компенсации (наличными или таким же зеельным участком);

В результате проведенных консультаций присутствующие потребовали, чтобы проектировщики:

а) Изменить проект, отказавшись от планов строительства путепровода над центральной улицей села Темирлановка;

б) Рассмотреть альтернативный выбор ля маршрута с вовлечением местного населения.

6.21.	Общественные Слушания в городе Туркестане посетило 39 жителей села Икан и города Туркестана. Следующие вопросы были подняты на собрании:

а) Озабоченность в отношении совместимости предложенного проекта с Генеральным Планом развития города Туркестана;

б) Разъяснения по графику выполнения проекта;

в) Неуверенность в смысле управления и выполнения деятельностью по изъятию земли и выплате компенсации (наличными или таким же зеельным участком);

г) Влияние выбросов, шума и вибрации;

д) Безопасность пешеходов, особенно детей;

е) Проектирование достаточного количества и соответствующего расширения для скотопрогонов;

ж) Обеспечение минимального влияния на существующие ирригационные системы;

6.22.	В общем, получилось, что местное население удовлетворено ответами на вопросы, предоставленные представителями ТОО «Шымкент-Каздопроект», ТОО «Табыс Оценка», и Проектом в целом.

6.23.	Местные исполнительные органы (Акимат) участвовали в обсуждении, большей частью согласуя точки зрения, высказанные присутствующими, и выраженный ими большой интерес к изменению проектирования, взяв за основу замечания местного населения, такие как:

- Увеличить расширения скотопрогонов и изменить профиль дороги (участков) с 2м х на 4м х 2,5м;

- Предусмотреть безопасность пешеходных переходов (наземных и подземных) в селах, где обходы не планируются.

6.24.	В итоге, все слушания были проведены в поселениях Кызылординской и Южноказахстанской областей, очевидно, что все население, в общем, согласно с основными положениями по проекту реконструкции дороги. Однако, на основе их замечаний и с целью свести до минимума его отрицательное влияние на стадии проектирования рекомендуется следующее:

а) Проектировщикам разработать альтернативный выбор для строительства путепровода в селе Темирлановка и организовать общественное обсуждение по этим альтернативам с местным населением. Проектировщики с этим согласились, и консультации по выбору обхода пройут в марте или апреле 2009 года;

б) Проектировщикм увеличить количество и размер скотопрогонов в сельской местности, где животноводство является важной экономической деятельностью, и получить одобрение на этот проект у местной администрации;

в) Проетировщикам предусмотреть меры безопасности пешехоных переходов (наземных или подземных) в плотно нселенных деревнях и получить согласие по этому проекту у местных исполнительных органов.

На стадии строительства

а) Комитет Автомобильных Дорог МТК должен решить вопрос, касающийся объяснения процедуры и механизмов изъятия земли и выплате компенсации (в денежном эквиваленте или замене на другой земельный участок) местным исполнительным органам и местному населению.

6.25.	Взяв за основу обновленный План Переселения, Проект подготовил Общественный Информационный Буклет, и распространил его повсеместно, чтобы все лица, попавшие под влияние, и другие заинтересованные лица полностью  смогли понять детали плана переселения и компенсации и реабилитационных мероприятий. Дополнительный общественный информационный буклет на основании изменений, сделанных в ПМП, будет подготовлен  и выпущен сразу же после опубликования ПМП. Как существующий буклет, так и обновленный буклет будут доступны в районных и областных акиматах, где любое заинтересованное лицо может его приобрести. В принципе люди проинформированы, где они могут взять Общественный информационный Буклет. Обновленный Информационный Буклет (ОИБ) будет включать следующую полезную информацию о Плане Переселения:

• Краткое описание проекта;

• Типы ожидаемых воздействий;

• Основная политика Компенсации и Предоставления права;

• Схема мер по восстановлению средств к существованию;

• Когда и где ЛПВП получат свои права;

• Консультация и участие ЛПВП и общественности;

• Список выполнения;

- Механиз Удовлетворения жалоб;

- Роль и ответственность Главы Местного Самоуправления, Заместителя Акима Района, Заместитель Директора Областного Департамента Комитета Автодорог, МТК и Координаторов по Удовлетворению Жалоб;

- Контактные данные Координаторов по Удовлетворению Жалоб ( в частности Координатора поУдовлетворению Жалоб Группы КУП), их имена и фамилии, нормера контактных телефонов и адреса;

• К кому обращаться за дополнительной информацией.

## 7.	Организационные мероприятия по управлению вопросами переселения и изъятия

7.1. Консультант по Управлению Проектом (КУП) будет играть ключевую роль в организационной установке для переселения и управлении приобретением земли во время выполнения Проекта. Согласно пределам компетенции КУП (ПК) там будут специалисты-гаранты, работающие в КУПе на время всего Проекта. Частью их обязанностей будет управление по выполнению этого ПМП. Сюда будет включаться постоянный социально-экономический контроль по выполнению и воздействию ПМП вдоль всего коридора, а именно, (i) контроль действий КАД, связанных с ПМП, (ii) контроль отдельных строительных лотов, (iii) связь с Казахстанскими областными органами власти и местными властями по проблемам переселения, (iv) контактные данные по механизму удовлетворения жалоб, (v) периодический отчет Всемирному банку о статусе гарантов по выполнению Проекта. Следующая схема описывает институциональные обязанности и отношения:

7.2.	КУП будет выполнять независимую оценку процесса приобретения земли, чтобы отчитаться перед Руководством проектом (Комитетом Автомобильных Дорог и Всемирным Банком), и будет готовить ежегодный контроль переселения и оценку, чтобы потом представить Всемирному банку. Определенные индикаторы контроля и оценки включают:

• Информационные кампании и консультации с людьми, попавшими под влияние, (сколько, когда выполнено, обсужденные проблемы, проблемы, решенные впоследствии)

• Статус приобретения земли и выплаты по компенсации (число сделок, процент от суммарного объёма)

• Выбор и распределение замененной земли

• Компенсация за постройки, попавшие под влияние, и другие активы

• Оценка воздействия на средства к существованию

• Помощь в восстановлениии средств к существованию

• Разрешение споров.

7.3.	Деятельность по административному надзору, контролю и оценке включается в круг компетенций КУП и будет финансироваться в котировках цен Консультантов, поданных для согласования.

7.4.	Эффективный порядок рассмотрения жалоб значительно снизит беспокойство людей, которое они испытывают при непреднамеренной потере недвижимости. Во время процесса приобретения земли неизбежно возникновение жалоб относительно оценки, оплаты, поддержки, и при хорошем управлении не должно быть никаких препятствий для выполнения Проекта. Все жалобы, имеющие отношение к Проекту, будут следовать установленному образцу, описаны в информационных брошюрах Проекта и разосланы в местные отделения.

7.5. Проект будет следовать общему подходу на всех ступенях планирования и выполнения. Необходимо удостовериться, что у лиц, попавших под влияние, совсем мало жалоб, или почти нет. Однако, некоторые люди все-таки останутся недовольными по той или иной причине. Многие жалобы возникают из-за неверного понимания программы и процедур проекта, а это можно быстро решить правильным объяснением ситуации лицу, подавшему жалобу.

7.6.	Своевременное рассмотрение жалоб является обязательным для того, чтобы успешно завершить этот проект. Усилия, прежде всего, будут направлены на принятие решений по этим жалобам на местном уровне через посредничество Координатора по Жалобам, назначенным Консультантами по Надзору за Строительством, сельского акимата, а также включая специалиста по охране социальной среды КУП, НПО и других, как это необходимо.

7.7.	Каждый Подрядчик будет обязан назначать координатора по разрешению споров, который будет получать жалобы, связанные с землепользованием и временным землепользованием, напрямую во время строительного периода. Жалобы будут регистрироваться и, если сразу не решаются, то переходят к координатору по урегулированию жалоб КУП.

а) Предоставить поддержку ЛПВП по проблемам, возникающим при изъятии собственности;

б) Регистрировать жалобы в Формах Отчетности по Удовлетворению Жалоб и рашть их в течение определенного времени;

в) Информировать руководство проекта о серьезных случаях в течение соответствующего времени;

г) Сообщать сторонам, подавшим жалобу, о ходе рассмотрения и принятом решении руководства проектом; и

д) Подавать жалобы по поводу беспокойства, вызываемого движением транспорта, шумом, вторжением на территорию и другие проблемы.

7.8.	Также, физические лица, недовольные вниманием, оказанным их жалобам Координаторами по Рассмотрению Жалоб, назначенными Консультантами по Надзору за Строительством, могут обратиться к Координатору по удовлетворению Жалоб Группы КУП. Координатор по Удовлетворению Жалоб Группы КУП будет получать такие жалобы. Координатор по Удовлетворению Жалоб Группы КУП будет изыскивать возможности для разрешения жалобы и держать истца в курсе о состоянии его/ее жалобы. Должностные лица любого уровня, которые получат неотложную жалобу, могут направить ее, при необходимости, в КУП.

7.9.	Люди, попавшие под влияние, подают свои жалобы главе местной администрации, которая регистрирует жалобы и пытается их решить. Если жалоба не решена через одну неделю, то ее передают в район /область

7.10.	Назначенное лицо в администрации района /области получает жалобу (заместитель Акима района), регистрирует ее и пытается решить. Если нет никакого решения через две недели, то ее передают в область.

7.11.	Назначенное лицо в администрации области (заместитель Директора Местного Департамента КАД МТК РК) получает жалобу и пытается ее решить. Как часть процесса решения жалобы Директор Департамента Областного Комитета Автомобильных Дорог должен созвать комитет по разрешению споров, который включает представителей Правительства, Профессионала (лицензируемые оценщики), независимого эксперта (академический / неправительственная организация) а также представителя истца.

7.12.	Если не будет никакого решения в течение двух недель, то жалоба будет представлена Казахстанскому суду и решена согласно Казахстанскому законодательству, по договоренности, имеющей отношение ко всем вопросам переселения и определенным соглашениям между Правительством Казахстана, и Всемирным банком, то будет превалировать государственное право.

7.13.	Вся контактная информация и точное описание механизмов рассмотрения жалоб будут опубликованы в печатных СМИ, распространены в брошюрах и показаны на вебсайте Комитета перед началом любых физических работ в области Проекта. Журналы регистрации, отчеты и результаты решения жалоб будут подвергаться внешнему контролю и оценке.

Следующая схема представляет процесс рассмотрения жалоб:

7.14.	Во время строительства люди, интересы которых затронуты, так же как и другие, могут подать жалобу на беспокойство, создаваемое дорожным движением, шумом, вторжением на территорию, и другие проблемы. Все жалобы, связанные с Проектом, будут рассматриваться как споры (связанные с переселением) с применением тех механизмов решения, которые обычно установлены государственными структурами и будут описаны в информационных брошюрах по Проекту и в плакатах, которые развешены в местных отделениях:

7.15.	Процедура Проекта будет отличаться от Казахстанской стандартной практики только тем способом, которым каждому из уполномоченных чиновников руководителей района и области или органах государственной власти / местное самоуправления (если применимо) необходимо будет зарегистрировать жалобы и придать статус, и сообщать Руководителям Проекта (Комитету и КУП, с копиями Всемирному банку) ежемесячно. Отчеты и процесс урегулирования споров будут соблюдаться/проверяться группой внешнего контроля и оценки так же как и Управления Проектом.

7.16.	Кроме того, люди, недовольные вниманием, оказанным их жалобам, могут обратиться в Управление Проектом. Контролер и специалист по оценке КУП получат такие жалобы и зарегистрируют их. Координатор по Удовлетворению Жалоб будет искать возможности решить жалобу, и будет держать истца в курсе по статуу его жалобы. Чиновники любого уровня, которые получают срочные жалобы, могут отправить жалобы, если необходимо, Консультантам по Управлению Проектом.

7.17.	Мониторинг и Оценка

КУП назначил двух специалистов по вопросам социальной безопасности (Национального и Международного) для внутреннего контроля переселения, которые будут работать в тесном сотрудничестве со специалистами  Комитета Автодорог МТК РК и разрабатывать подробные планы, и показатели того, чтобы контролировать для последующих стадий обновления ППП. Контролирующие специалисты будут представлять ежеквартальную информацию о продвижении переселения, которое будет включено в отчет Проекта. Они подготовят итоговые отчеты для шестимесячных ревизий внешним контролирующим юридическим лицом. Расходы для этого внутреннего контроля должны быть включены в бюджет проекта. Общая система контролирующих показателей дана в  следующей таблице.

Мониторинг и оценка производится согласно таблице 14

| Цель | Вид деятельности | Показатели Контроля |
| --- | --- | --- |
| Идентификация получателей компенсации | Проверка списка получателей компенсации по критериям преемственности для компенсации. | Число людей в списке получателей компенсации, которые не соответствуют критериям преемственности (ошибочное включение) |
|  | Идентификация людей, которые могут требовать преемственности к компенсации, но не включены в списки получателей компенсации. Отдельная проверка должна быть выполнена на каждом типе компенсации | Число людей, которые соответствуют критериям, но не включены в список получателей компенсации (ошибочное исключение) |
| Управление типами компенсации | Подтверждение временного или постоянного влияния по ПМП | Участок земли, подлежащий временному приобретению, за который была выплачена компенсация |
|  |  | Участок земли, подлежащий временному приобретению, за который была выплачена компенсация |
| Управление компенсацией | Экспертиза финансовых документов | Число людей, которые получили компенсацию вовремя и в полном объеме, согласно типам компенсации |
|  | Идентификация и анализ причин для компенсаций, не выплаченных в полном объеме и вовремя | Число людей, которые получили компенсацию вовремя и в полном объеме, согласно типам компенсации |
|  |  | Число людей, которые получили компенсацию вовремя и в полном объеме, согласно типам компенсации |
|  |  | Сумма финансирования, выделенная на выплату компенсаций |
|  | Идентификация причин, по которым выплачивается денежная компенсация | Норма расходов финансирования, выделенная на компенсацию, %, предусматриваемый в заключительном ПМП |
| Дополнительная компенсация | Контроль сроков временного приобретения земли | Число людей, для которых должны быть продлены договора на временное приобретение |
|  |  | Участок, на котором строительные работы будут продолжены после установленного срока |
| Домохозяйства, попавшие под воздействие (Восстановление Дохода) | Проведение социально-экономического обзора домохозяйств, попавших под влияние (3 года) | Изменения в домашнем доходе / средства к существованию, сравнение результатов социально-экономической переписи пересматриваются. |
| Консультации и участие | Определение уровня причастности, и выяаление причин неадекватного участия | Число получателей компенсации, которые участвовали в консультациях и встречах, координирующих каждую стадию приобретения земли |
|  | Анализ содержания споров и жалоб. Разрешение конфликтов | Число представленных жалоб |
|  |  | Число представленных жалоб |

7.18.	Консультант по управлению проектом будет заключать контракт  с Агентством внешнего мониторинга для проведения полугодовой независимой оценки процесса, и результаты по переселению будут обсуждаться с консультантом по управлению проектом, которые будут использоваться для подготовки и представления ежегодного отчета по мониторингу и по оценке Всемирному Банку. Внешняя организация, ответственная за мониторинг, будет контролировать, соблюдены ли условия Плана по переселению в ходе реализации, были ли восстановлены источники доходов физических лиц, чьи интересы были затронуты, и произошла ли какая-нибудь незапланированная, непредвиденная ситуация  по переселению.

7.19.	Основные обязанности внешней контролирующей организации будут следующими:

- консультация и помощь по организации и содержанию внутреннего контроля переселения, в том числе системы мониторинга показателей, сроков и процедуры, формы отчетности и т.д.;

- анализ и подготовка рекомендаций по предварительным спискам лиц, которые несут убытки и могут иметь право на компенсацию;

- анализ ПМП, выплаты компенсаций, процедуры утверждения и выплаты компенсаций, а также подготовка рекомендаций по их соблюдению в соответствии с  политикой переселения ВБ;

- Участие (в качестве наблюдателя) в консультативных совещаниях по вопросам приобретения земли;

- Мониторинг по своевременному выделению средств компенсации, подготовка соответствующих рекомендаций по корректировке мероприятий;

- Мониторинг и установление сроков и условий для временного приобретения земли, подготовка рекомендаций по корректировке сроков / Условий и

- Проведение специальных обновлений базового обследования с пострадавшими фермерами, которые понесли убытки в результате строительных работ в рамках проекта, с тем, чтобы определить уровень удовлетворенности, типы и размеры компенсаций.

- определить степень, до которой предприятия были восстановлены / восстановленные средства к существованию.

7.20. Следующая таблица дает подробное описание объема работ по внутреннему и внешнему мониторингу.

| Объем работ по «Внутреннему мониторингу» | Объем работ по «Внешнему мониторингу» |
| --- | --- |
| Изъятие Земли | Пересмотр предпроектных данных по ЛПВП |
| Выплата компенсации | Выявление и отбор соответствующего набора показателей для собрания и анализ сведений по влиянию переселения. |
| Распространение информации | Использование разных официальных и неофициальных опросов для анализа влияния. |
| Консультации с ЛПВП и другими заинтересованными лицами | Определение степени использования, эффективности, влияния и устойчивого развития переселения. |
| Механизм рассмотрения жалоб | Определение удовлетворенности ЛПВП по оценке имущества и прав на собственность, график выплат, наличие денежных средств и их выплата. |
| Восстановление средств к существованию и дохода |  |
| Способность уязвимых ЛПВП, включая женщин, к улучшению их средств к существованию |  |

7.21.	Установленным показателям по обеспечению достижения целей ПМП, как указано в Программе Переселения, будут следовать во время внутреннего мониторинга.

7.22.	Мониторинг на участке будет проводиться Специалистом по Охране Социальной Среды КУП совместно с соответствующим КАД и акиматом. Контроль будет основан, в основном, на следующих методах сбора информации: a) просмотр документов b) неофициальный выборочных опрос ЛПВП c) интервью ключевых информантов d) углубленное исследование и e) общие собрания населения.

7.23.	КУП будет отправлять ежемесячные отчеты о ходе работ в КАД.

7.24.	Внешний мониторинг будет осуществляться после начала программы переселения на шестимесячной основе на весь срок проекта. В конце будет еще одна оценка после переселения.  Отчеты по внешнему мониторингу будут представляться во Всемирный Банк два раза в год после начала осуществления переселения Комитетом Автодорог. Первый отчет будет представлен 30 июня 2011 года.

7.25.	Потенциальные индикаторы мониторинга (внутренние)

| Тип мониторинга | Основание для мониторинга |
| --- | --- |
| Бюджет и временные рамки | Были ли все сотрудники по изъятию земли и переселению назначены и мобилизованы на участки в офисы по графику? Завершилась ли деятельность по обучению по графику? Осуществляется ли деятельность по выполнению переселения согласно утвержденному плану? Выделяются ли денежные средства органам по переселению вовремя? Получили ли офисы по переселению денежные средства в полном объеме? Выплачивались ли денежные средства согласно Плану Переселения? Проходила ли фаза социальной подготовки, как запланировано? Вся ли земля была изъята и занята вовремя для выполнения проекта? |
| Передача правоустанавливающих документов ЛПВП | Все ли ЛПВП получили правоустанавливающие документы согласно количеству и категории потерь, установленных в правоустанавливающей таблице? Все ли ЛПВП получили компенсацию вовремя? Все ли ЛПВП, терпящие убытки от временного изъятия земли, полцчили компенсацию? Все ли ЛПВП получили утвержденные транспортные расходы, расходы на переезд, поддержание дохода на определенном уровне и другие пособия по переселению, согласно графику? Все ли замененные земельные участки и контракты были предоставлены? Была ли земля разработана, как оговаривалось? Постепенно ли применяются меры по предоставлению прав на землю всем ЛПВП? Сколько ЛПВП домохозяйств получили право на землю? Занимают ли ЛПВП новые дома? Выполняются ли меры по оказанию помощи, как планировалось, местному населению? Продолжается ли восстановление социальной инфраструктуры и услуг? Могут ли ЛПВП своодно добраться до школ, медицинских пунктов, мест культурного отдыха? Получили ли предприятия, попавшие под влияние, правоустанавливающие документы, включая переезд и выплаты по переезду и убыткам в результате потери бизнеса и прекращении производства? |
| Вопросы консультирования, жалоб и специальные. | Проведены ли консультации, как запланировано, включая собрания, встречи с местными жителями? Подготовлены ли и распространены брошюры по переселению? Сколько ЛПВП знают о своих правах? Сколько из них получили правоустанавливающие документы? Участвовал ли кто-нибудь из ЛПВП в процедуре рассмотрения жалоб? Каковы результаты? Решены ли конфликтные ситуации? Выполнялась ли фаза социальной подготовки? |
| Выгода мониторинга | Какие изменения произошли в части размещения, производства и использования ресурсов по сравнению. с предпроектной ситуацией? Какие изменения произошли в части доходов и расходов по сравнению с предпроектной ситуацией? Каковы изменения в стоимости проживания по сравнению с предпроектной ситуацией? Сохранился ли доход ЛПВП в связи с этими изменениями? Какие изменения произошли в ключевых социальных и культурных параметрах, касающихся уровня жизни? Какие изменения произошли для уязвимых групп? |

7.26.	Потенциальные показатели мониторинга (Внешние)

| Показатели мониторинга | Основание для показателей |
| --- | --- |
| Основная информация по домохозяйствам ЛПВП | Местоположение Состав и структура, возрастной, культурный и профессиональный уровни Пол главы домохозяйства Этническая группа Доступ к медицинским, образовательным учреждениям, коммунальным и другим социальным службам Тип жилища Земля и другие ресурсы в части владения и использования Размещение и занятость Источники и уровни дохода Данные сельскохозяйственного производства (для сельских домохозяйств) Принадлежность к местному населению Доступ к культурным учреждениям и мероприятиям Стоимость всех правоустанавливающих документов на имущество и переселение. |
| Восстановление уровня жизни | Осуществлялись ли выплаты компенсации на дом без мортизации, платежей или других затрат для ЛПВП? Восстановлено ли понимание «местного населения»? Добились ли ЛПВП замены ключевых социальных и культурных элементов? |
| Восстановление средств к существованию | Была ди достаточной сумма компенсации взамен потерянного имущества? Была ли достаточной замененная земля в соответствии с нормой? Покрыли ли выплаты по переезду и переносу все эти расходы? Поволяет ли замена дохода вновь восстановить предприятие и производство? Получили ли предприятия, попавшие под влияние, достаточную помощь для воссоздания? Получили ли уязвимые группы возможности для получения дохода? Являются ли они эффективными и действенными? Восстанавливают ли предоставленные работы предпроектного уровня дохода и уровня жизни? |
| Уровни удовлетворенности ЛПВП | Как много ЛПВП знают о процедуре переселения и о правоустанавливающих документах? Знают ли ЛПВП о своих правах? Знают ли они, что эти права будут удовлетворены? Как ЛПВП оценивают уровень, до которого их жизненные нормы и средства к существованию будут восстановлены? Как много ЛПВП знают о процедуре рассмотрения жалоб и процедуре разрешения конфликтных ситуаций? |
| Эффктивность планирования переселения | Правильно ли были подсчитаны ЛПВП и их имущество? Достаточны ли временные рамки и бюджет для достижения целей? Были ли права слишком щедрыми? Были ли выявлены уязвимые группы и оказана ли им помощь? Как исполнители по переселению справляются с непредвиденными проблемами? |
| Другие виды влияния | Было ли непреднамеренное влияние на окружающую среду? Было ли непреднамеренное влияние на занятость или доходы? |

7.27.	Техническое задание для внешнего мониторинга и оценки

a.	Цели внешнего мониторинга и оценки в отношении целей ПМП, целей Политики переселения Республики Казахстан и политки Банка

б.	Сведения, необходимые для достижения этих целей, со ссылкой на ПМП

в.	Метод и подход для обеспечения этих сведений

г.	Подробная методология, использование существующей основной переписи и обзора, периодических изданий, установленных образцов, мероприятия по сбору данных, сопоставление и анализ, контроль качества, разработка системы записи и отчетности

д.	Участие ключевых зинтересованных сторон, особенно ЛПВП, в мониторинге и оценке

е.	Требуемые источники, включая экспертизу в социологии, социльной антропологии и переселении

ж.	Временные рамки для мониторинга и оценки

з.	Требования к отчетности

7.28	Бюджет для внешней контролирующей организации, как ожидается, будет составлять приблизительно 150 000 долларов США на всю длительность проекта и предусмотривается отдельно в бюджете пересеоения.

8.	График и Бюджет

Таблица 14: Предлагаемый график выполнения

| Задача | Ответственность | Срок выполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Подбор персонала по переселению и первоначальное обучение | Комитет Автомобильных Дорог, КУП | Февраль 2010года | Завершено |
| Проведение Переписи и СЭИ, выход данных и их анализ | Комитет Автомобильных Дорог | Октябрь 2009 года | Завершено |
| Подготовка ПМП и представление в ВБ для одобрения | Комитет Автомобильных Дорог, КУП | Февраль 2011 года | ПМП представлен для одобрения в ВБ |
| Процесс приобретения земли | Комитет Автомобильных Дорог, земельный комитет | Февраль 2011года | Начнется, когда наступит срок |
| Выплата компенсации по приоритетным участкам | Комитет Автомобильных Дорог | Февраль 2011 года | Начнется, когда наступит срок |
| Выплата компенсации | Комитет Автомобильных Дорог | Февраль 2011 года | Начнется, когда наступит срок |
| Очистка полосы отвода | Комитет Автомобильных Дорог | Март 2011 года | Начнется, когда наступит срок |
| Выдача уведомления на начало строительных работ | Комитет Автомобильных Дорог | Февраль 2011 года | Начнется, когда наступит срок |
| Восстановление дохода | Комитет Автомобильных Дорог, КУП | Февраль 2011 года | Наченется, когда наступит срок |
| Управление Информационной Системой | Комитет Автомобильных Дорог, КУП | Февраль 2011 года | Действует |
| Удовлетворение Жалоб | Комитет Автомобильных Дорог, КУП и Консультанты по Надзору за Строительством | Февраль 2011 года | Действует |
| Внутренний Контроль | Комитет Автомобильных Дорог, КУП | Ежеквартально | Начнется, когда наступит срок |
| Внешний Контроль | Комитет Автомобильных Дорог, КУП и Агенство по Внешнему Контролю | Раз в полугодие | Начнется, когда наступит срок |

8.1.	Оценка Затрат

8.2.	Бюджет включает ориентировочные стоимости по компенсации за землю, перемещение, восстановление дохода, оказание помощи в получении прав ЛПВП, административные затраты (2,5 процента от всего бюджета), непредвиденные расходы (10 процентов от всего бюджета).

  - Общий Бюджет

  - Общие затраты по Плану Переселения составляют 4 017 383 951  тенге. В долларовом эквиваленте это составляет 27 329 140. Долларовый расчет основывается на 147,00 тенге за доллар. Бюджет включает все расходы, касающиеся приобретения земли, перемещения, реабилитации, восстановления дохода, административные расходы, внешний контроль, а также непредвиденные расходы.

Подробные данные расходов из бюджета даны в следующей Таблице:

Таблица 15: Подсчитанные стоимости по Изъятию Земли и Переселению

| Пункт № | Позиция | Количество | Всего Тенге | Всего долларов США |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсация за Землю | Сельскохозяйственная земля | 422 | 337 490 940 | 2 295 856 |
|  | Компенсация за потерянный сельскохозяйственный доход (более 10%) | 209 | 614 850 060 | 4 182 653 |
|  | Земля для жилья | 109 | 171 643 000 | 1 167 639 |
|  | Коммерческая земля | 208 | 1 452 368 000 | 9 880 054 |
| Всего A | Компенсация за землю | 739 | 2 576 344 000 | 17 526 149 |
| Компенсация за постройки | Дом | 53 | 48 500 000 | 329 932 |
|  | Временное пособие по жилым домам | 39 | 1 365 000 | 9 286 |
|  | Магазины (кафе, чайные, коммерческие здания, другие | 51 | 370 179 500 | 2 518 227 |
|  | Временное пособие по магазинам/коммерческим структурам | 36 | 3 620 500 | 24 629 |
|  | Бензозаправочная станция | 24 | 501 363 500 | 3 410 636 |
|  | единовременное пособие по заправкам | 14 | 1 963 500 | 13 357 |
| Всего Б |  | 128 | 925 627 000 | 6 296 781 |
|  | Всего А+Б |  | 3 501 971 000 | 23 822 930 |
|  | Внешний Мониториг |  | 22 050 000 | 150 000 |
|  | Административные расходы 2,5% |  | 140 960 843 | 958 917 |
|  | Непредвиденные расхоы 10% |  | 352 402 108 | 2 397 293 |
|  | Итого |  | 4 017 383 951 | 27 329 140 |

Таблица 16: Подсчитанная стоимость по Изъятию Земли и Переселению (район/город)

| Район/Город | Компенсация за землю |
| --- | --- |
|  | Сельскохозяйственная земля | Коммерческая земля | Жилая земля |
|  | Кол-во ЛПВП | Всего тенге (мил) | Всего долларов США | Количество | Всего тенге (мил) | Всего долларов США | Количество | Всего тенге (мил) | Всего Долларов США |
| Туркестан | 182 | 27 342 | 186 000 | 78 | 415 313 | 2 825 258 | 48 | 102 234 | 695 469 |
| Ордабасы | 95 | 72 949 | 496 252 | 95 | 665 528 | 4 527 401 | 36 | 32 385 | 220 306 |
| Арысь | - | - | - | 6 | 33 627 | 228 755 | 10 | 4. 0 | 30 612 |
| Байдибек | 10 | 12 157 | 8 270 | 8 | 63 807 | 434 061 | 5 | 10 790 | 73 401 |
| Сайрам | 123 | 832 521 | 5 663 408 | 8 | 149 371 | 1 016 129 | 8 | 20 280 | 137 959 |
| Шымкент | 11 | 6 084 | 41 388 | 13 | 124 714 | 848 396 | 02 | 1 454 | 9 891 |
| Толеби | 1 | 1,288 | 8 844 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 422 | 952,341 | 6 478 510 | 208 | 1 452 360 | 9 880 000 | 109 | 171,643 | 1 167 639 |

B. Постройки

|  | Компенсация за постройки |
| --- | --- |
| Район/город | Дом | Магазин/Коммерческое здание | Бензозаправочная станция |
|  | Количество | Всего тенге (мил) | Всего долларов США | Количество | Всего тенге (мил) | Всего долларов США | Количество | Всего тенге (мил) | Всего долларов США |
| Туркестан | 27 | 12,70 | 86395 | 26 | 145,10 | 987 074 | 10 | 185,60 | 1 262 585 |
| Ордабасы | 19 | 25,60 | 174150 | 17 | 223,50 | 1 520 408 | 8 | 135,60 | 922 449 |
| Арысь | - | - | - | 6 | 3,40 | 231 293 | - | - | - |
| Байдибек | 5 | 8,80 | 59 863.9 | 2 | 1,80 | 12 244.89 | 3 | 68,90 | 26 530.6 |
| Сайрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шымкент | 2 | 1,40 | 9 523 | - | - | - | 3 | 113,227 | 770 252 |
| Всего | 53 | 48.50 | 329 931 | 51 | 373.80 | 2 542 856.19 | 24 | 503.327 | 3 423 993 |

# Footnotes

Если международное соглашение ратифицированное Республикой Казахстан, определяет положения, которые отличаются от оговоренных в Земельном Кодексе РК, то применяются положения упомянутого соглашения. Международные соглашения, ратифицированные Республикой Казахстан, прямо применяются к земельным тношениям. (Земельный Кодекс РК, Статья 7)

# Text boxes

Координатор КУП по Рассмотрению Жалоб (попытка немедленного решения)

Координатор по Рассмотрению Жалоб Консультанта по Надзору (попытка немедленного решения)

Назначенное Лицо в Районной Администрации (две недели для решения)

Глава местного самоуправления (одна неделя для решения)

Областного Департамент КАД (две недели для решения)

Судебная система Казахстана

совместно с

КазДорНИИ, Казахстан