СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области

протяженность 40,4км.

по состоянию на 23 января 2017 года.

Консультант по Надзору за строительством - TemelsuInternationalEngineeringServices

Inc, в ассоциации с ТОО «ConsultLTD» (Турция/Казахстан)

Генеральныйподрядчик–  SinohydroCorporation&Limited(Китай),

г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта–  14 096 302 009,00 тенге;

Дата начала работ–  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.

Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)

Участок 632-674км. сдан в эксплуатацию в прошлом году, настоящее время ведутся работы по устранению замечаний по дефектным работам. Инженерно-технический состав Подрядчика работают над исполнительной документацией, а персонал  на строительном участке сокращен до минимума.

INFORMATION

«Western Europe – Western China» international transit corridor reconstruction project 
km 632-674 (LOT 002) in South-Kazakhstan region

Length 40,4km.

as of 23 January 2017

Construction Supervision Consultant – Temelsu International Engineering Services Inc, in association with «ConsultLTD» LLP (Turkey/Kazakhstan)

General Contractor – Sinohydro Corporation&Limited (China),

Shymkent, "Nauryz" microdistrict, house 95

Contract -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013 dated 27.06.2013

Contract amount –  14 096 302 009,00 tenge;

Work commencement date –  Notification about work commencement is given by the Engineer from 10.09.2013

Construction period – 24 months (730 days)

Section km 632-674 was put into operation last year. Currently works on defect elimination is being carried out. Engineering and technical staff of the Contractor is working on as-built documents, and staff at the construction site is reduced to a minimum.